Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лоховского  муниципального образования на 2017-2019 годы»

в целом за 2018 год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Лоховского муниципального образования | % | 100 | 100,0 | 1 | 0 |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Лоховского муниципального образования | % | 100 | 100 | 1 | 0 |
|  | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Лоховского муниципального образования | % | 100 | 100 | 1 | 0 |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | 3 | 0 |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | 1 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых   значений показателей муниципальной программы  и их плановых значений по формуле:

,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

О=100,0+100,0+100,0/3=100,0

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной про-

граммы в целом определяется по формуле:

,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

УО=1,0+1,0+1,0/3=1,0

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

,

БФ (объем фактических расходов на реализацию мероприятий МП) - 0,0 тыс.руб.

БП (объем планируемых расходов на реализацию мероприятий МП) - 45,0 тыс.руб.

ФО = 45 /0,0 =0,0.

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что в 2018 году муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лоховского муниципального образования на 2017-2019 годы» имеет низкий уровень эффективности.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лоховского муниципального образования на 2017-2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

на «1» января 2019 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | С начала реализации муниципальной программы | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+/-) | план | факт | откло-нение (+/-) |  |
| Муниципальная программа | Всего |  | 45,0 | 0,0 | -45,0 | 45,00 | 0,0 | -45,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 45,0 | 0,0 | -45,0 | 45,0 | 0,0 | -45,0 |  |
| 1. | Задача программы "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Лоховского муниципального образования" | Всего | Администрация Лоховского муниципального образования, МКУК "КДЦ Лоховского СП" | 45,0 | 0,0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 45,0 | 0,0 | -45,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований бюджетных зданий, находящихся в муниципальной собственности, совершенствование системы энергетической паспортизации объектов бюджетной сферы | Всего |  | 45,0 | 0,0 | -45,0 | 45,00 | 0,0 | -45,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 45,0 | 0,0 | -45,0 | 45,0 | 0,0 | -45,0 | Своевременно не найден подрядчик |

Ответственный исполнитель                                                                          ___________________ (В.В. Россова)