РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Парфеновское муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2020 № 115

с. Парфеново

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, в соответствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов», решением Думы Парфеновского муниципального образования от 25.12.2019 № 118 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генерального плана, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства территории, проектам документов градостроительного зонирования и планировки территории Парфеновского муниципального образования», статьями 6, 32, 43 Устава Парфеновского муниципального образования, администрация Парфеновского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования с учетом имеющихся обращений заинтересованных лиц.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования (приложение 1).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении в Генеральный план Парфеновского муниципального образования изменений рассмотрение поступивших заявлений и предложений по вопросу внесения в Генеральный план Парфеновского муниципального образования изменений.

4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Парфеновский вестник» и разместить в блоке Парфеновского муниципального образования в разделе «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования (www.cher.irkobl.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Парфеновского муниципального образования А.Н. Башкирова.

Глава Парфеновского

муниципального образования                                                                   А.Н. Башкиров

Приложение 1

к постановлению администрации

Парфеновского муниципального

образования

от 15.12.2020 № 115

План мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования | Декабрь 2020 | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии Решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования | В течении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 3. | Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования | Срок по договору на подготовку проекта | Подрядная организация |
| 4. | Размещение в ФГИС ТП проекта о внесении изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования (Согласование) | Не менее чем за 3 месяца до утверждения Генерального плана |  |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования | В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 2 дней со дня принятия решения | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 7. | Опубликование Проекта на сайте | В день опубликования решения о проведении публичных слушаний |  |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования, с оформлением протокола слушаний | В период от 1 месяца до 3-х месяцев со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний |  |
| 9. | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | В течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Генерального плана Парфеновского муниципального образования |
| 10. | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний |  |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Парфеновского муниципального образования в Думу Парфеновского сельского поселения | В течение 3 дней со дня подготовки заключения о проведении публичных слушаний | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 12. | Утверждение Генерального плана Парфеновского муниципального образования на Думе Парфеновского сельского поселения |  | Дума Парфеновского сельского поселения |
| 13. | Размещение утвержденного Генерального плана на сайте ФГИС ТП | В срок не более 30 календарных дней со дня утверждения Генерального плана |  |