РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Парфеновское муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2020 № 117

с. Парфеново

О подготовке проекта

внесения изменений в Правила

землепользования и застройки

Парфеновского муниципального

образования

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь статьями 6, 32, 43 Устава Парфеновского муниципального образования, администрация Парфеновского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

- Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования с учетом имеющихся обращений заинтересованных лиц.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования» (Приложение 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Парфеновский вестник» и разместить в блоке Парфеновского муниципального образования в разделе «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования (www.cher.irkobl.ru).

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Парфеновского муниципального образования А.Н. Башкирова.

Глава Парфеновского

муниципального образования                                                                  А.Н. Башкиров

М.М. Акимкина

89248373655

Приложение 1

к постановлению администрации

Парфеновского муниципального

образования

от 15.12.2020 № 117

# Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие Главой решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня поступления предложений | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня принятия о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 3. | Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки комиссией | 30 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования |
| 4. | Принятия решения Главой Парфеновского муниципального образования о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с учетом рекомендаций комиссии | В течение 30 дней | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Глава Парфеновского муниципального образования | В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Глава Парфеновского муниципального образования | Глава Парфеновского муниципального образования |
| 6. | Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования | Не менее 2 и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Парфеновского муниципального образования | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования |
| 7. | Обеспечение внесения изменений по вопросам изменения границ территориальных зон и изменения градостроительных регламентов в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе Парфеновского муниципального образования | В течение 10 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования |
| 8. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования в Думу Парфеновского муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования | Глава Парфеновского муниципального образования |