РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Черемховское районное муниципальное образование**

**Администрация**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2016 № 87

г. Черемхово

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу «Развитие современной**

**инфраструктуры объектов образования**

**Черемховского района на 2014-2017 годы»,**

**утвержденную постановлением администрации**

**Черемховского районного муниципального образования**

**от 21.10.2013 № 690**

В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 21.10.2013 № 690 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Черемховского районного муниципального образования от 19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 28.04.2014 № 263, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014 № 451, от 02.09.2014, № 543, от 17.09.2014 № 585, от 20.10.2014 № 657, от 08.12.2014 № 492, от 10.02.2015 № 74, от 23.04.2015 № 221, от 01.06.2015 № 267, от 02.07.2015 № 310, от 20.10.2015 № 437, от 22.01.2016 № 31) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования всей Программы 2014-2017 годы составляет **81 742,37** тыс. рублей, в том числе:  2014 год - областной бюджет -24 177,90 тыс. руб.;  2014 год - местный бюджет - 1174,18 тыс. руб.;  2015 год - федеральный бюджет- 2 305,04 тыс. руб.;  2015 год - областной бюджет-43 859,93 тыс. руб.;  2015 год - местный бюджет - 5 296,56 тыс. руб.;  2016 год - местный бюджет – 3 478,76тыс. руб.;  2017 год - местный бюджет - 1450,00 тыс. руб. |

«

»;

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.3. Раздел 7 «Планируемые показатели эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации от 21.10.2013 № 690 **«**Об утверждении муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Черемховского районного муниципального образования от 19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 28.04.2014

№ 263, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014 № 451, от 02.09.2014 № 543, от 17.09.2014 № 585, от 20.10.2014 № 657, от 08.12.2014 № 492, от 10.02.2015

№ 74, от 23.04.2015 № 221,от 01.06.2015 № 267,от 02.07.2015 № 310, от 20.10.2015 № 437, от 22.01.2016 № 31) о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Ф.Б. Иванову.

Мэр района В.Л. Побойкин

С.К. Шаманова

5-52-05

Приложение № 1

к постановлению

администрации Черемховского

районного муниципального

образования

от 18.02.2016 № 87

4. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи,  мероприятия Программы | Дополнитель-  ная информация,  характеризую-  щая мероприятие | Срок  реалии-  зации мероп-  риятий Програ-  ммы | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель мероприятия  Программы | | | |
| Финансо-  вые средства  всего | в том числе | | | | |
| ФБ | | ОБ | МБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | |
| 1 | Цель 1. Проведение капитального ремонта для приведения в соответствие с санитарными и техническими требованиями и нормами помещений здания и коммуникаций, обеспечивающих создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в здании школы и на ее территории. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Всего по цели 1 |  | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | **81 742,37** | | **2 305,04** | **68 037,83** | | **11 399,50** | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 2014 год | | 25 352,08 | | 0,0 | 24 177,90 | | 1 174,18 | |
| 2015 год | | 51 461,53 | | 2 305,04 | 43 859,93 | | 5 296,56 | |
| 2016 год | | 3 478,76 | | 0,0 | 0,0 | | 3 478,76 | |
| 2017 год | | 1 450,00 | | 0,0 | 0,0 | | 1 450,00 | |
| 1.1 | Задача 1.1. Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 1.1. |  | **2014-2017 годы, в т.ч.** | | **526,94** | **0,0** | | **0,0** | | **526,94** | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 2014 год | | 167,79 | 0,0 | | 0,0 | | 167,79 | |
| 2015 год | | 210,00 | 0,0 | | 0,0 | | 210,00 | |
| 2016 год | | 149,15 | 0,0 | | 0,0 | | 149,15 | |
| 2017 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.1 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы | МКОУ СОШ  с. Новогромово | 2014 год | | 118,00 | 0,0 | | 0,0 | | 118,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.2 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию выборочного  капитального ремонта здания | МКДОУ  д. Петровка | 2014 год | | 28,49 | 0,0 | | 0,0 | | 28,49 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.3 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию | МКДОУ  № 54  п. Михайловка | 2014 год | | 21,30 | 0,0 | | 0,0 | | 21,30 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.4 | Выполнение  инженерно-геологических изысканий | МКОУ СОШ  с. Рысево | 2015 год | | 80,00 | 0,0 | | 0,0 | | 80,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.5 | Разработка проектной документации. | МКОУ СОШ  с. Рысево | 2015 год | | 70,00 | 0,0 | | 0,0 | | 70,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.6 | Получение  положительного заключения экспертизы | МКОУ СОШ  с. Рысево | 2015 год | | 60,00 | 0,0 | | 0,0 | | 60,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.7 | Получение  положительного заключения экспертизы | МКОУ СОШ  с. Новогромово | 2016 год | | 149,15 | 0,0 | | 0,0 | | 149,15 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2 | Задачи 1.2. Капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Всего по задаче 1.2. |  | **2014-2017 годы, в т.ч.** | **80 311,82** | | **2 305,04** | | **68 037,83** | | **9 968,95** | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 2014 год | 25 184,29 | | 0,0 | | 24 177,90 | | 1 006,39 | |
| 2015 год | 50 347,92 | | 2 305,04 | | 43 859,93 | | 4 182,95 | |
| 2016 год | 3329,61 | | 0,0 | | 0,0 | | 3329,61 | |
| 2017 год | 1 450,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 450,00 | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт санузлов в здании школы | МКОУ СОШ  с. Лохово | 2014 год | 100,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,00 | |  | Отдел образования  АЧРМО | |
| 1.2.2 | Реконструкция котельной | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай | 2014 год | 2168,35 | | 0,0 | | 2117,40 | | 51,00 | |  | Отдел образования  АЧРМО | |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт инженерных сетей | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай | 2014 год | 390,55 | | 0,0 | | 382,60 | | 7,90 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.4 | Текущий ремонт здания детского сада | МКДОУ  д. Петровка | 2014 год | 117,99 | | 0,0 | | 0,00 | | 117,99 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт здания детского сада расположенного по адресу: Черемховский район,  п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | Михайловка, 1 квартал  Здание № 6 | 2014 год | 20 099,20 | | 0,0 | | 19 496,20 | | 603,00 | | КУМИ | | |
| 1.2.6 | Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский  сад д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка  ул. Школьная 1  ( ремонтно-строительные работы, внутренние системы отопления, канализация и вентиляция; наружные сети водоснабжения и водоотведения) | МКДОУ  д. Петровка | 2014 год | 1891,50 | | 0,0 | | 1785,80 | | 105,70 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.7 | Выборочный капитальный ремонт здания котельной муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад в д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка  ул. Школьная 1 | МКДОУ  д. Петровка | 2014 год | 416,70 | | 0,0 | | 395,90 | | 20,80 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.8 | Выборочный  капитальный  ремонта здания спортивного зала | МКОУ СОШ  с. Рысево | 2015 год | 2 581,15 | | 2 305,04 | | 200,93 | | 75,18 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.9 | Ремонт системы отопления. | МКОУ СОШ  с. Парфеново  (д. Герасимова) | 2015 год | 180,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 180,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.10 | Монтаж системы водоснабжения | МКОУ СОШ  с. Малиновка | 2015 год | 97,35 | | 0,0 | | 0,0 | | 97,35 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.11 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Голуметь  № 3 | 2015 год | 342,60 | | 0,0 | | 0,0 | | 342,60 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.12 | Ремонт системы отопления | МКДОУ  д. Ключи | 2015 год | 283,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 283,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.13 | Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: Черемховский район,  п. Михайловка, 1 квартал, здание № 6 | Черемховский район,  п. Михайловка, 1 квартал. Здание  № 6 | 2015 год | 45 956,80 | | 0,0 | | 43 659,00 | | 2297,80 | | КУМИ | | |
| 1.2.14 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Узкий Луг | 2015 год | 165,66 | | 0,0 | | 0,0 | | 165,66 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.15 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Верхний Булай | 2015 год | 266,22 | | 0,0 | | 0,0 | | 266,22 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.16 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Зерновое | 2015 год | 307,52 | | 0,0 | | 0,0 | | 307,52 | | Отдел образования | | |
| 1.2.17 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Нижняя Иреть | 2015 год | 167,62 | | 0,0 | | 0,0 | | 167,62 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.18 | Софинансирования выборочного капитального ремонта здания школы | МКОУ СОШ с. Новогромово | 2016 год | 864,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 864,0 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.19 | Монтаж системы канализации в пищеблоке | МКОУ СОШ с. Саянское | 2016 год | 310,44 | | 0,0 | | 0,0 | | 310,44 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.20 | Ремонт кровли | МКОУ СОШ с. Зерновое | 2016 год | 1 215,17 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 215,17 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.21 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ д. Белобородова | 2016 год | 300,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 300,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.22 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  № 2 с. Голуметь | 2016 год | 300,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 300,00 | | Отдел образовании я  АЧРМО | | |
| 1.2.23 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ д. Ключи | 2016 год | 170,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 170,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.24 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКОУ СОШ  с. Бельск  (НОШ д. Ключи) | 2016 год | 170,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 170,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.25 | Капитальный ремонт здания | МКДОУ  д. Малиновка | 2017 год | 950,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 950,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.26 | Замена оконных блоков | МКОУ СОШ  с. Зерновое | 2017 год | 500,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 500,00 | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.3. | Задача 1.3. Текущий ремонт зданий образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Всего по задаче 1.3. |  | 2014-2017 годы, в т.ч. | **903,61** | |  | |  | | **903,61** | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 2014 год |  | |  | |  | |  | |
| 2015 год | 903,61 | |  | |  | | 903,61 | |
| 2016 год |  | |  | |  | |  | |
| 2017 год |  | |  | |  | |  | |
| 1.3.1 | Текущий ремонт школы | МКОУ СОШ  с. Тунгуска | 2015 год | 903,61 | | 0,0 | | 0,0 | | 903,61 | | Отдел образования  АЧРМО | | |

Начальника отдела образования С.К. Шаманова

Приложение № 2

к постановлению

администрации Черемховского

районного муниципального

образования

от 18.02.2016 № 87

Раздел 7. Планируемые показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3)\*1000 | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8 = гр. 7 / гр. 6)\*1000 | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 11 = гр. 10/ гр. 9)\*1000 | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 14= гр. 13 / гр. 12)\*1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Количество отремонтированных  общеобразовательных учреждений. | 2 776,9 | 3 | 1,1 | 3 972,11 | 5 | 1,2 | 1623,59 | 4 | 2,46 | 500,0 | 1 | 2 |
| 2. | Количество отремонтированных  дошкольных образовательных учреждений. | 22 575,2 | 3 | 0,2 | 47 489,42 | 7 | 0,1 | 1855,17 | 2 | 1,08 | 950,0 | 1 | 1 |
|  | **ИТОГО** | **25 352,08** |  |  | **51 461,53** |  |  | **3 478,76** |  |  | **1450,00** |  |  |

Начальника отдела образования С.К. Шаманова