### Приложение

### к постановлению администрации

### Черемховского районного

### муниципального образования

### от 13.10.2016 № 430

Муниципальная программа

«Развитие современной инфраструктуры объектов образования  Черемховского районного муниципального образования на 2017-2019 годы»

Черемховский район

2016 г.

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие  современной инфраструктуры образования  Черемховского  района   на 2017-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие современной инфраструктуры образования Черемховского района на 2017-2019 годы» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; - Перечень муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, предполагаемых к реализации на период 2017-2019 годов, утвержденный постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 26.07.2016 № 332; - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 03.03.2016 № 105). |
| Участники муниципальной программы | Образовательные организации Черемховского районного муниципального образования, Комитет по управлению имуществом администрации Черемховского районного муниципального образования |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования. |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для участников образовательных отношений |
| Задачи муниципальной программы | 1. Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию, разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий; 2. Капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций; 3. Софинансирование строительства зданий образовательных организаций. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования программы на 2017-2019 годы составляет 22 709,69 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 15 909,69 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 519,90 тыс. рублей; областной бюджет – 2173,60 тыс. рублей; местный бюджет – 13 216,19 тыс. рублей; 2018 год местный бюджет – 3 400,00 тыс. рублей; 2019 год местный бюджет – 3 400,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Уменьшение удельного веса зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, до 30 % |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время муниципальная система образования Черемховского района располагает  различными типами и видами образовательных учреждений, которые   предоставляют  потребителям  широкий спектр   образовательных  услуг.

Сеть учреждений  образования Черемховского района включает в себя:

- 20 общеобразовательных учреждений;

- 1 основная общеобразовательная школа;

- 27 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- 1 начальная  школа - детский сад;

- 2 учреждения дополнительного образования.

За период  2013-2016 года   в  образовательных организациях Черемховского района выполнен ряд мероприятий по устранению замечаний  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. Проведен  выборочный капитальный ремонт НОШ д. Худорожкино, выборочный капитальный ремонт  санузлов зданий школ (МКОУ  СОШ с. Саянскогое,     МКОУ     СОШ с.     Голуметь,    МКОУ     СОШ  с. Парфеново, МКОУ СОШ с. Лохово),   отремонтированы   котельные    МКОУ    СОШ  с. Узкий Луг и МКОУ СОШ с. Рысево. В части выполнения новых требований СанПиН  в 2014-2015гг. проведены капитальные ремонты в школьных  пищеблоках с. Парфеново, с.  Новогромово, с. Нижняя Иреть,  а    также    ремонтные работы в пищеблоках МКОУ СОШ  д.  Малиновка,   МКОУ НШ-ДС д.  Козлово,   МКОУ  СОШ  п.     Новостройка,     МКОУ СОШ  с. Саянское.

В 2015 году  Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  в Черемховском районе  была приостановлена образовательная деятельность в МКОУ СОШ с. Тунгуска.  Для урегулирования ситуации изысканы средства местного бюджета в объеме 842,23   тыс. рублей для ремонта пищеблока с устройством канализации и водоснабжения, замены окон. В  шести организациях прошли работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения.

В 2016 году  ремонт завершился в  МКОУ СОШ с. Тунгуска. Проведены работы по ремонту кровли, замене оконных блоков, внутренней отделке и электромонтажу. Стоимость работ составила   3 038,25  тыс. руб.  Выполнены работы по монтажу системы канализации в пищеблоке МКОУ СОШ с. Саянское,

монтажу системы водоснабжения и водоотведения МКДОУ д. Белобородова, МКДОУ д. Ключи.	В этом же году  прошел   капитальный ремонт    пищеблока в   СОШ с. Алехино. Стоимость ремонта составила  382,52 тыс. руб. Проведен  выборочный капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Новогромово.

Несмотря на проводимые мероприятия, темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонтных работ, осуществляемых в муниципальных образовательных организациях. Здания требуют  капитального ремонта  кровельного покрытия зданий, фасадов, внутренних помещений, труб горячего и холодного  водоснабжения, канализации и системы отопления, так как аварийные ситуации этих систем мешают учебному и рабочему процессам, необходима замена оконных и дверных блоков, также требуется ремонт санузлов, ограждений территорий муниципальных образовательных организаций, обустройство спортивных зон. Износ практически всех зданий составляет более 50 %.

В  настоящее время в муниципальной системе образования  существует  проблема, затрудняющая развитие и негативно влияющая на доступность получения  качественного образования - это большое количество обучающихся обучаются во вторую смену (10 % от общего контингента обучающихся). Для решения вышеуказанной  проблемы  необходимо строительство новых  муниципальных общеобразовательных организаций и пристроек к зданиям существующих муниципальных общеобразовательных организаций.

Масштабность перечисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленного программно-целевого метода их решения. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы и рационально их использовать для решения приоритетных задач укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Раздел 3.	Цель и задачи муниципальной программы

Целью Программы является создание комфортных и безопасных условий для участников образовательных отношений.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- получение положительного заключения в государственной экспертизе  на проектно-сметную документацию, разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий;

- капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение   ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций;

- софинансирование строительства зданий образовательных организаций.

Для достижения указанной цели Программой предусмотрено выполнение программных мероприятий с 2017 по 2019 годы.

Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование    Программы будет осуществляться за счет средств местного  бюджета, также планируется привлечение к софинансированию средств  областного и федерального бюджетов. В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год, также мероприятия могут осуществляться посредством заключения долгосрочных контрактов. В пределах средств Программы осуществляется финансирование обязательств текущего года, а также оплата кредиторской задолженности. Требуемые направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении  № 1 к муниципальной программе.

Раздел  5.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение выполнения санитарно-гигиенических  режимов, соблюдение правил и норм охраны труда, что приведёт к созданию в муниципальных образовательных организациях  условий для организации учебного процесса, соответствующих действующим требованиям нормативных документов, повышению процента муниципальных образовательных организаций, полностью выполнивших предписания, вынесенные федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органами федерального государственного пожарного надзора и иных контролирующих органов.

Ожидаемым  результатом реализации Программы является  уменьшение  удельного  веса  зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта,  до 30 %

Показатели результативности Программы определяются следующим образом:

1)	Укап – удельный вес образовательных организаций, требующих капитального ремонта:

Укап=  Ккап/К*100 %,

где:

Ккап – количество образовательных организаций, полностью приведенных в соответствие с требованиями строительных норм и правил;

К – общее количество образовательных  организаций.

Плановые  значения  показателей  результативности реализации Программы приведены в приложении  № 2 к Программе.

Начальник отдела образования                                                                С.К. Шаманова

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие современной  инфраструктуры образования

Черемховского района   на 2017-2019 годы»

Объем и источники финансирования муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Задача, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За весь период реализации | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа «Развитие современной инфраструктуры образования на 2017-2019 годы». |
|  | Всего по муниципальной программе | Отдел образования АЧРМО, КУМИ, образовательные организации Черемховского района | Всего | 22 709,69 | 15 909,69 | 3 400,0 | 3 400,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 519,90 | 519,90 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 173,60 | 2 173,60 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20 016,19 | 13 216,19 | 3 400,0 | 3 400,0 |
| 1. | Задача 1. Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию, разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий |
|  | Всего по Задаче 1 |  | Всего | 2210,0 | 950,0 | 770,0 | 490,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2210,0 | 950,0 | 770,0 | 490,0 |
| 1.1. | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» на выборочный капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с. Парфеново | Отдел образования АЧРМО, МКОУ СОШ с. Парфеново | Всего | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» на капитальный ремонт МКДОУ с. Парфеново | Отдел образования АЧРМО, МКДОУ с. Парфеново | Всего | 219,2 | 219,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 219,2 | 219,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» на выборочный капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с. Голуметь | Отдел образования АЧРМО, МКОУ СОШ с. Голуметь | Всего | 130,8 | 130,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 130,8 | 130,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» на выборочный капитальный ремонт МКУ ДО ДЮСШ п. Михайловка | Отдел образования АЧРМО, МКУ ДО ДЮСШ п. Михайловка | Всего | 307,0 | 307,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 307,0 | 307,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий на выборочный капитальный ремонт пищеблока МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка | Отдел образования АЧРМО, МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка | Всего | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего | 770,0 | 0,0 | 770,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 770,0 | 0,0 | 770,0 | 0,0 |
| 1.7 | Разработка проектной документации, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций |
|  | Всего по Задаче 2 |  | Всего | 19 376,69 | 14 961,69 | 1 505,0 | 2 910,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 519,90 | 519,90 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2 173,60 | 2 173,60 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 16 681,19 | 12 266,19 | 1505,0 | 2910,0 |
| 2.1. | Выборочный капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с. Парфеново | Отдел образования АЧРМО, МКОУ СОШ с. Парфеново | Всего | 1 563,69 | 1 563,69 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 519,90 | 519,90 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 965,60 | 965,60 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 78,19 | 78,19 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в МКОУ СОШ с. Бельск | Отдел образования АЧРМО, МКОУ СОШ с. Бельск | Всего | 622,6 | 622,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 579,00 | 579,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 43,6 | 43,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в МКОУ СОШ д.Балухарь | Отдел образования АЧРМО, МКОУ СОШ д.Балухарь | Всего | 676,4 | 676,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 629,00 | 629,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Выборочный капитальный пищеблока МКОУ СОШ с. Тальники | Отдел образования АЧРМО, МКОУ СОШ с. Тальники | Всего | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Монтаж системы водоснабжения и водоотведения, устройство теплых туалетов в здании МКДОУ № 2 с. Голуметь | Отдел образования АЧРМО, МКДОУ № 2 с. Голуметь | Всего: | 464,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 464,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Ремонт системы отопления и частичная замена оконных блоков МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка | Отдел образования АЧРМО, КУМИ, МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка | Всего: | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Текущий ремонт здания МКОУ СОШ п. Новостройка | Отдел образования АЧРМО, КУМИ, МКОУ СОШ п. Новостройка | Всего: | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Текущий ремонт ДОУ | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего: | 383,0 | 383,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 383,0 | 383,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Монтаж котельного оборудования МКОУ СОШ с.Бельск, МКОУ СОШ д.Балухарь | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего: | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Капитальный ремонт ДОУ | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего | 752,5 | 0,0 | 752,5 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 752,5 | 0,0 | 752,5 | 0,0 |
| 2.11 | Капитальный ремонт СОШ | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего: | 752,5 | 0,0 | 752,5 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 752,5 | 0,0 | 752,5 | 0,0 |
| 2.12 | Капитальный ремонт ДОУ | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 |
| 2.13 | Капитальный ремонт СОШ | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 |
| 3. | 3. Софинансирование строительства зданий образовательных организаций |  | МБ | 1125,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
| 3.1 | Софинансирование строительства СОШ | Отдел образования АЧРМО, образовательные организации Черемховского района | Всего | 1125,0 | 0,0 | 1125,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1125,0 | 0,0 | 1125,0 |  |

### Начальник отдела образования                                                                                                                                     С.К. Шаманова

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие современной  инфраструктуры образования

Черемховского района   на 2017-2019 годы»

Показатели результативности

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2016 год | Планируемое значение по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Муниципальная программа «Развитие современной инфраструктуры образования Черемховского района на 2017-2019 годы». |
| 1. | Удельный вес зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | % | 50 | 43 | 35 | 29 |

Начальник отдела образования                                                                                                                                   С.К. Шаманова

# Text boxes

2

3

4