РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Черемховское районное муниципальное образование**

**Администрация**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2014 № 792

г. Черемхово

**О внесении изменений в**

**постановление администрации**

**Черемховского районного**

**муниципального образования**

**от 21.10.2013 № 690**

**«Об утверждении муниципальной**

**программы** **«Развитие современной**

**инфраструктуры объектов образования**

**Черемховского района на 2014-2016 годы»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 05.08.2013 № 491, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 21.10.2013 № 690 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2016 годы» (с изменениями от 19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 28.04.2014 № 263, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014 № 451, от 02.09.2014 № 543, от 17.09.2014 № 585, от 20.10.2014 № 657) (далее - постановление), следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы»;

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации от 21.10.2013 № 690 **«**Об утверждении муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2016 годы» (с изменениями от 19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 28.04.2014 № 263, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014 № 451, от 02.09.2014 № 543, от 17.09.2014 № 585, от 20.10.2014

№ 657) о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015, за исключением пунктов 1.1.1 - 1.1.3., 1.2.1 - 1.2.7 Раздела 4 «Перечня мероприятий программы», 1.1.1 – 1.1.7 Раздела 7 «Планируемые показатели эффективности реализации Программы», которые вступают в силу с момента подписания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Е.В. Беляеву.

Мэр района В.Л. Побойкин

Г.С. Александрова

5-52-05

Приложение

к постановлению администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 08.12.2014 № 792

Муниципальная программа

 «Развитие современной инфраструктуры объектов образования

Черемховского района»

на 2014-2017 годы

Черемховский район

 2014 г.

 1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие современной инфраструктуры объектов образования

Черемховского района» на 2014-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района» на 2014-2017 годы. |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Черемховского районного муниципального образования. |
| Основные разработчикиПрограммы  | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования. |
| Исполнители программных мероприятий | Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования. |
| Цель Программы  | Проведение капитального ремонта для приведения в соответствие с санитарными и техническими требованиями и нормами помещений здания и коммуникаций, обеспечивающих создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в здании школы и на ее территории. |
| Задачи Программы | - получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию; - капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций;- строительство, реконструкция зданий образовательных организаций. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2017 годы1 этап (2014 год) - разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения в Госэкспертизе, проведение капитальных ремонтов, софинансирование проведения капитальных ремонтов при выделении федеральной и областной субсидии;2 этап (2015 год) - проведение капитальных ремонтов, софинансирование проведения капитальных ремонтов при выделении федеральной и областной субсидии;3 этап (2016 год) - проведение капитальных ремонтов, софинансирование проведения капитальных ремонтов при выделении федеральной и областной;4 этап (2017 год) - проведение капитальных ремонтов, софинансирование проведения капитальных ремонтов при выделении федеральной и областной. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования всей Программы 2014-2017 годы составляет **29 848,44** тыс. рублей, в том числе:2014 год - областной бюджет – 24 177,90 тыс. руб.; 2014 год – местный бюджет - 1174,18 тыс. руб.; 2015 год – местный бюджет - 1536,36 тыс. руб.;2016 год - местный бюджет – 1510,00 тыс. руб.;2017 год - местный бюджет – 1450,00 тыс. руб.Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета Черемховского районного муниципального образования на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| Ожидаемые конечныерезультаты реализации Программы  | Повышение уровня безопасности зданий и сооружений, приведения санитарного и технико-эксплуатационного состояния здания, инженерных коммуникаций к нормативным требованиям. |

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Муниципальная программа является механизмом проведения на территории Черемховского района единой политики комплексного ремонта образовательных организаций и включает комплекс мероприятий, направленных на исполнение полномочий Правительства РФ по обеспечению условий для улучшения качества предоставляемых услуг образовательными учреждениями.

Разработчики данной программы руководствовались созданием условий обеспечивающих безопасность обучающихся, воспитанников и работников организаций образования во время их учебной и трудовой деятельности и повышение безопасности жизнедеятельности.

3. Цели и задачи программы

Целью программы:

Проведение капитального ремонта для приведения в соответствие с санитарными и техническими требованиями и нормами помещений здания и коммуникаций, обеспечивающих создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в здании школы и на ее территории.

Основные задачи программы:

 - получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию;

 - капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций;

 - строительство, реконструкция зданий образовательных организаций.

4. Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, мероприятияПрограммы | Дополнительная информация, характеризующаямероприятие | Срокреализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб.  | Исполнительмероприятия Программы |
| Финансовыесредствавсего | в том числе |
| ФБ | ОБ | МБ  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1. Проведение капитального ремонта для приведения в соответствие с санитарными и техническими требованиями и нормами помещений здания и коммуникаций, обеспечивающих создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в здании школы и на ее территории |
|  | Всего по цели 1 |  | 2014-2017 годы, в т.ч. | 29 848,44 |  | 24 177,90 | 5 670,54 | Отдел образованияАЧРМО |
| 2014 год | 25 352,08 |  | 24 177,90 | 1174,18 |
| 2015 год | 1536,36 |  |  | 1536,36 |
| 2016 год | 1510,00 |  |  | 1510,00 |
| 2017 год | 1450,00 |  |  | 1450,00 |
| 1.1. | Задача 1.1. Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию |
|  | Всего по задаче 1.1. |  | 2014-2017 годы, в т.ч. |  |  |  |  | Отдел образованияАЧРМО |
| 2014 год | 167,79 |  |  | 167,79 |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Получение положительногозаключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы | МКОУ СОШс. Новогромово | 2014 год | 118,00 | 0,0 | 0,0 | 118,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.1.2 | Получение положительногозаключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию выборочного капитального ремонта здания | МКДОУд. Петровка | 2014 год | 28,49 | 0,0 | 0,0 | 28,49 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.1.3 | Получение положительногозаключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию | МКДОУ№ 54 п. Михайловка | 2014 год | 21,30 | 0,0 | 0,0 | 21,30 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2 | Задачи 1.2. Капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций |
|  | Всего по задаче 1.2. |  | 2014-2017 годы, в т.ч. |  |  |  |  | Отдел образованияАЧРМО |
| 2014 год | 22 877,40 |  | 24 177,90 | 1006,39 |
| 2015 год | 1286,36 |  |  | 1286,36 |
| 2016 год | 1510,00 |  |  | 1510,00 |
| 2017 год | 1450,00 |  |  | 1450,00 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт санузлов в здании школы. | МКОУ СОШс. Лохово | 2014 год | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | Отдел образованияАЧРМО |  |
| 1.2.2 | Реконструкция котельной | МКОУ СОШс. Верхний Булай | 2014 год | 2168,35 | 0,0 | 2117,35 | 51,00 | Отдел образованияАЧРМО |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт инженерных сетей | МКОУ СОШ с. Верхний Булай | 2014 год | 390,55 | 0,0 | 382,65 | 7,90 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.4 |  Текущий ремонт здания детского сада |  МКДОУд. Петровка | 2014 год | 117,99 | 0,0 | 0,0 | 117,99 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт здания детского сада расположенного по адресу: Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | 2014 год | 20 099,20 | 0,0 | 19 496,20 | 603,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.6 | Ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1( ремонтно-строительные работы, внутренние системы отопления, канализация и вентиляция; наружные сети водоснабжения и водоотведения) |  МКДОУд. Петровка | 2014 год | 1891,50 | 0,0 | 1785,80 | 105,70 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт здания котельной муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1 | МКДОУд. Петровка | 2014 год | 416,70 | 0,0 | 395,90 | 20,80 | Отдел образованияАЧРМО  |
| 1.2.8 | Софинансирование капитального ремонта здания школы. | МКОУ СОШс. Новогромово | 2015 год | 793,76 | 0,0 | 0,0 | 793,76 | Отдел образованияАЧРМО  |
| 1.2.9 | Выборочный капитальный ремонт здания. | МКОУ СОШс. Парфенова( д. Герасимова) | 2015 год | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 150,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.10 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ с. Голуметь № 3 | 2015 год | 342,60 | 0,0 | 0,0 | 342,60 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.11 | Софинансирование капитальногоремонта здания школы. | МКОУ СОШ№ 1п. Михайловка | 2016 год | 1250,00 | 0,0 | 0,0 | 1250,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.12 | Монтаж системводоснабжения и водоотведения. | МКОУ СОШд. Малиновка | 2016 год | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 150,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.13 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУс. Нижняя Иреть | 2016 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.14 | Капитальный ремонт здания | МКДОУд. Малиновка | 2017 год | 950,00 | 0,0 | 0,0 | 950,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.15 | Замена оконных блоков | МКОУ СОШ с. Зерновое | 2017 год | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.3. | Задача 1.3. Строительство, реконструкция зданий образовательных организаций |  |
|  | Всего по задаче 1.3. |  | 2014-2017 годы, в т.ч. |  |  |  |  | Отдел образованияАЧРМО |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 2015 год | 250,0 |  |  | 250,0 |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Софинансирование на строительства школы | МКОУ СОШс. Тунгуска | 2015 год | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 250,00 | Отдел образованияАЧРМО |

5. Механизм реализации программы

Ответственным исполнителем реализации программы является отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования, который формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий программы в районный бюджет на соответствующий финансовый год, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы, осуществление организационных и координационных работ по реализации программы. Общий контроль за реализацией данной программы возлагается на заместителя мэра по социальным вопросам администрации Черемховского районного муниципального образования.

6. Оценка эффективности реализации программы

В качестве наиболее значимых результатов реализации программы рассматривается:

- создание принципиально новой модели управления развитием образовательного процесса, совершенствование форм и методов его функционирования.

Оценка эффективности реализации программы определяется обеспечением безопасности обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности и создание современной образовательной инфраструктуры.

7. Планируемые показатели эффективности

реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3) | Объемы финансирования, тыс. руб | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8= гр. 7 / гр. 6) | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8= гр. 7 / гр. 6) | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8= гр. 7 / гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель 1. Проведение капитального ремонта для приведения в соответствие с санитарными и техническими требованиями и нормами помещений здания и коммуникаций, обеспечивающих создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в здании школы и на ее территории |
| 1.1. | Задача 1.1. Строительство, реконструкция зданий образовательных организаций |
| 1.1.1. | Получение положительногозаключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школыМКОУ СОШс. Новогромово | 118,00 | 600 | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкция котельнойМКОУ СОШс. Верхний Булай | 2168,35 | 90,00 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт здания детского сада расположенного по адресу: Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6МКДОУп. Михайловка | 20 099,18 | 190 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Софинансирование капитального ремонта здания школыМКОУ СОШс. Новогромово | 793,76 | 135 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Софинансирование на строительства школыМКОУ СОШс. Тунгуска | 250,00 | 50 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Софинансирование капитальногоремонта здания школыМКОУ СОШ№ 1п. Михайловка | 1250,00 | 480 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт зданияМКДОУд. Малиновка | 950,00 | 15 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений образовательных организаций |
| 1.2.1. | Получение положительногозаключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию выборочного капитального ремонта зданияМКДОУд. Петровка |  |  |  | 28,49 | 30 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Петровка расположенного по адресу: Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1( ремонтно-строительные работы, внутренние системы отопления, канализация и вентиляция; наружные сети водоснабжения и водоотведения) |  |  |  | 1891,54 | 30 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выборочный капитальный ремонт здания котельной муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Петровка расположенного по адресу: Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1МКДОУд. Петровка |  |  |  | 365,30 | 30 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Петровка расположенного по адресу: Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1(дополнительные работы)МКДОУд. Петровка |  |  |  | 118,36 | 30 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Получение положительногозаключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документациюМКДОУ№ 54 п. Михайловка |  |  |  | 21,30 | 288 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Выборочный капитальный ремонт зданияМКОУ СОШс. Парфенова( д. Герасимова) |  |  |  | 150,00 | 20 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 1.3. Проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт санузлов в здании школыМКОУ СОШ с. Лохово |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 180,00 | 0,9 |  |  |  |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт инженерных сетейМКОУ СОШс. Верхний Булай |  |  |  |  |  |  | 370,00 | 90 | 0,24 |  |  |  |
| 1.3.3. | Монтаж системы водоснабжения водоотведенияМКДОУ с. Голуметь № 3 |  |  |  |  |  |  | 342,60 | 37 | 1,07 |  |  |  |
| 1.3.4. | Монтаж системводоснабжения и водоотведенияМКОУ СОШд. Малиновка |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 45 | 0,3 |  |  |  |
| 1.3.5. | Монтаж системы водоснабжения водоотведенияМКДОУс. Нижняя Иреть |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 40 | 0,36 |  |  |  |
| 1.3.6. | Замена оконных блоковМКОУ СОШ с. Зерновое |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 180 | 0,36 |  |  |  |

И. о. начальника отдела образования Г.С. Александрова