РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование Администрация П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 20.06.2014 № 383 г.Черемхово |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ( | О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2014-2015 годов | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2014-2015 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Иркутской области от 17.04.2014 № 289-рп «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, к отопительному периоду 2014-2015 годов», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую программу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

2. Установить срок окончания работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к новому отопительному периоду  15.09.2014.

3. Рекомендовать главам поселений:

3.1. Утвердить программу ремонтов по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов в срок до 20.06.2014.

3.2. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории поселений Черемховского районного муниципального образования  к отопительному периоду 2014-2015 годов.

3.3. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее Управление ЖКХ) о готовности  объектов ЖКХ и социальной сферы.

3.4. Организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2014-2015 годов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.4. В срок до 15.09.2014 завершить подготовку жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории поселений Черемховского районного муниципального образования.

3.5. В срок до 01.10.2014 информировать Управление ЖКХ об организации работы теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2014-2015 годов, теплоисточников с приложением актов-допусков и паспортов готовности энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, жилищного фонда, согласно паспортам готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях, в соответствии с Правилами и нормами  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя  Российской Федерации от 27.09.2003  № 170.

3.6. Принять меры для обеспечения своевременных расчетов с энергоснабжающими организациями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, с учетом погашения имеющейся задолженности.

3.7. Утвердить план действий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций  на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу Черемховского районного муниципального образования.

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

4.1. С начала проведения ремонтов обеспечить своевременное представление в Управление ЖКХ еженедельной информации (каждый понедельник) о ходе проведения капитальных и текущих ремонтов, согласованную с главами поселений.

4.2. В срок до 01.09.2014 обеспечить готовность аварийных бригад по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций  на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

5. Начальникам отраслевых отделов администрации Черемховского районного муниципального образования (Ф.Б. Иванова, Н.П. Константинова) организовать контроль за проведением текущих и капитальных ремонтов учреждений социальной сферы, информацию о ходе проведения ремонтов еженедельно (каждый понедельник) представлять  в Управление ЖКХ.

6. Финансовому управлению (Ж.В. Волынкина):

6.1. Обеспечить финансирование работ по ремонту теплоисточников, инженерных систем.

6.2. Обеспечить финансирование по завозу топлива учреждений социальной сферы.

6.3. Предусмотреть выделение денежных средств на формирование аварийно-технического запаса Черемховского района в сумме не менее 300,0 тыс.руб. для бесперебойного прохождения нового отопительного периода 2014-2015 годов.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и экологии:

7.1. Организовать контроль за ходом проведения ремонтов, еженедельно представлять информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения (Е.В. Яковенко).

7.2. В период с 1 июня по 1 ноября  2014 года обеспечить своевременное представление в Областное государственное казенное учреждение  «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» отчета по форме Федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», согласно постановлению Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №  7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

8. Заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения (Е.В. Яковенко) рассматривать на заседаниях  штаба по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов ход выполнения мероприятий по программе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, утвержденных данным постановлением. Решения штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2014-2015 годов рекомендовать для исполнения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, расположенными на территории муниципальных образований Черемховского района.

9. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства (Г.А. Когтев,  В.Н. Кучеров) подготовить котельное оборудование, сооружения, сети теплового хозяйства со сдачей актов- допусков и оформлением паспортов готовности энергоснабжающих организаций к отопительному периоду 2014-2015 годов.

10. Рекомендовать директору ООО «Водоканал» р.п. Михайловка (С.Р. Маклонов) и директору ООО «Водоканал города Черемхово» (М.А. Буш) подготовить оборудование, сооружения, водопроводные и канализационные сети р.п. Михайловка и с. Алехино к отопительному периоду 2014-2015 годов.

11. Рекомендовать руководителям Управляющих компаний (О.Г. Семенов, Н.В. Романько, Н.Б. Загузин) подготовить жилищный фонд с оформлением паспортов готовности к работе в зимних условиях 2014-2015 годов.

12. Ответственность за подготовку учреждений образования к отопительному периоду 2014-2015 годов возложить на начальника отдела образования администрации Черемховского районного муниципального образования (Ф.Б. Иванова).

13. Ответственность за подготовку учреждений культуры к отопительному периоду 2014-2015 годов возложить на начальника отдела по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования (Н.П. Константинова).

14. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

14.1. Внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному сезону 2013-2014 годов» от 22.05.2013 № 310 информационную справку о дате его утратившим силу.

14.2. Направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село,  край Черемховский» и разместить на официальном сайте администрации Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:

- по объектам жилищно-коммунального хозяйства на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Е.В. Яковенко;

- по объектам социальной сферы на заместителя мэра по социальным вопросам Е.В. Беляеву.

Мэр района									В.Л.Побойкин

М.В. Обтовка

5-22-12

Программа

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы  Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № п/п | Наименование поселения | Необходимый объем финансирования, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Средства предприятий, структурных подразделений | Народная инициатива | Платные услуги | Спонсорская помощь | ГП "Развитие культуры на 2014-2018 годы" подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" |
| I. Подготовка к осенне-зимнему периоду объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Михайловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Теплоэнерго" | 11534,100 | 10000,000 | 0,000 | 204,100 | 1330,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство теплоисточника | 10204,100 | 10000,000 | 0,000 | 204,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ремонт арматуры трубопроводов | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ремонт трансформаторных подстанций | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Ремонт дымососа Д - 18 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ремонт теплообменников | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ремонт насоса ГЗУ 5ПС6 №1 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Наплавка било и билодержателей | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Ремонт насоса 8 НДВ | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Ремонт насоса Д 630 х 90 № 4 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Ревизия ЩСУ | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | Ремонт топливоподачи | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12 | Ремонт насоса Д 320х50 № 1 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13 | Ремонт питательного насоса ЦНСГ - 19,8 х 60 № 2 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.14 | Ремонт шламового насоса 5ПС6 № 2 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15 | Ремонт ПЭН № 2,3 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.16 | Ремонт Nа-катионитового фильтра № 2 П ступени | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17 | Ремонт насоса Д 320х50 № 2 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.18 | Устранение течей, свищей и пылений на оборудовании | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.19 | Ремонт насоса Д 630 х 90 № 3 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.20 | Ремонт фильтра № 1 П ступени | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.21 | Ремонт дробилки СМ - 19 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Тепловые сети | 310,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Ремонт и чистка тепловых камер | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Ревизия и ремонт арматуры в тепловых камерах и подводящих колодцах перед зданием с частичной заменой: Д 500 - 8шт; Д 250 - 6 шт; Д 200 - 14 шт; Д 150 - 36 шт; Д 100 - 48 шт; Д 80 - 66 шт; Д 50 - 80 шт; Д 40 - 12шт. | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Ремонт изоляции трубопроводов Д 500 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Устранение течей, свищей в внутриквартальных сетях | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Водоснабжение | 7256,819 | 7000,000 | 0,000 | 142,900 | 113,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 7142,900 | 7000,000 | 0,000 | 142,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Очистка, планировка территории станции III подъема | 1,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Промывка колодцев канализации, чистка колодцев и возле | 4,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Станция III подъема чистка колодцев | 3,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Ревизия насоса № 4 станции III подъема | 0,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Замена задвижки Д - 100 мм в колодце ул. Советская | 17,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Ремонт колодцев канализации ул. Заводская, 29 | 19,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Ремонт ХВС ввод дом № 32 | 12,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.9 | Ревизия и прочистка сливов ПГ в колодцах ХВС | 3,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.10 | Ревизия запорной арматуры, стояков водоразборных колонок | 11,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.11 | Ремонт ввода в дом № 1 , Д - 100 мм, L - 50м | 23,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.12 | Ремонт ввода в дом № 29 , Д - 100 мм | 15,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Водоотведение | 177,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 177,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Ремонт трапов песколовок 20 м² | 6,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Ремонт трапов I отстойника № 3, 4 - 40 м² | 12,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Замена проводки освещения на КОС | 47,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Ремонт насоса | 9,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Ремонт лотков 3 м³ - 40 м | 7,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6 | Очистка дюкеров - 5 шт | 2,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6 | Ремонт трубопровода Д- 400 мм | 10,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.7 | Очистка песколовок | 2,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.8 | Ремонт дренажного насоса с заменой подшипников | 9,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.9 | Замена крышек вторичных отстойников | 68,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ООО УК "Михайловская" | 2228,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2228,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Промывка системы отопления, ревизия теплового узла, прочистка вентиляционных коробок, закрытие продухов, ремонт слухового окна в МКД | 2228,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2228,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Михайловскому городскому поселению | 21507,167 | 17000,000 | 0,000 | 347,000 | 4160,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Алехинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Авангард" | 198,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,700 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Гидравлическое испытание трубопроводов и котлов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Чистка и промывка котлов | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ревизия и ремонт электрических цепей | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ремонт скребкового транспортера | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ревизия и ремонт электрооборудования | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Замена циклонов | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Ревизия и ремонт скиповых подъемников | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Ремонт узлов топливной подачи КТ-1 и КТ-2 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | Замена трубопроводов (L-20м) обогрева баков аккумуляторов | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Тепловые сети | 161,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 161,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Ревизия запорной арматуры в ТК, замена манометров в ТК - 17 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Установка байпаса в ТК - 17 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Замена теплотрассы по ул. Кузнечная, L - 140м | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Канализационные сети | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Ремонт и замена крышек и люков КК | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Жилой фонд | 128,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Резивия теплового узла МКД, ревизия электрооборудования, промывка и опрессовка системы отопления, замена концевых стояков | 128,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Ревизия и промывка системы отопления, проверка теплосчетчика в МКУК КДЦ с. Алехино | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Алехинскому сельскому поселению | 504,100 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 406,600 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Бельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт котельной (приобретение манометров, термометров, предохранительного клапана, кранов, задвижек) в МКУК КДЦ с. Бельск | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ремонт отопительной системы в Доме Народного творчества с. Бельск | 99,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 |
|  | Всего по Бельскому сельскому поселению | 111,500 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 |
| 4 | Голуметское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Тепловодосбыт" (ООО "Голуметьсервис") | 56,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Гидравлическое испытание трубопроводов и котлов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ревизия насосного оборудования | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Замена задвижек на сетевых насосах - 4 шт | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ревизия золоудаления | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Ревизия и очиска теплообменников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Ревизия электрооборудования | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей с. Голуметь | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ремонт отопительной системы в зрительном зале МКУК КДЦ с. Голуметь | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Ремонт печи в клубе д. В. Иреть | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Голуметскому сельскому поселению | 107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 56,700 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Зерновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электропроводки в МКУК КДЦ с. Зерновое | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Зерновскому сельскому поселению | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Каменно-Ангарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт крыши и замена емкости в водокачке д.Балухарь | 173,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 173,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Частичный ремонт системы отопления в гараже администрации | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
|  | Всего по Каменно-Ангарскому сельскому поселению | 183,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 173,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 7 | Лоховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Тепловодосбыт" (ООО "Кристалл") | 49,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Гидравлическое испытание трубопроводов и котлов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Замена задвижек на теплообменниках - 4 шт | 20,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Ревизия насосного оборудования | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ревизия золоудаления | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Ревизия и очиска теплообменников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Ревизия электрооборудования | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей с. Лохово | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Промывка системы отопления, замена сливных кранов в МКУК КДЦ с. Лохово | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Замена дымовой трубы | 1224,500 | 1200,000 | 0,000 | 24,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Лоховскому сельскому поселению | 1306,000 | 1200,000 | 0,000 | 56,500 | 49,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Новогромовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Тепловодосбыт" (ИП "Скрябин В.Г.") | 62,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Гидравлическое испытание трубопроводов и котлов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Замена задвижек Д - 80мм - 8 шт | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ревизия и очиска теплообменников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Ревизия электрооборудования и сетей электроснабжения | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Новогромовскому сельскому поселению | 62,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Онотское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Тепловодосбыт" (ООО "Онот") | 48,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Гидравлическое испытание трубопроводов и котлов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Замена задвижек - 4 шт | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ревизия и очиска теплообменников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Ревизия электрооборудования и сетей электроснабжения | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Онотскому сельскому поселению | 48,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Парфеновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Тепловодосбыт" ( ООО"Кристалл") | 47,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Гидравлическое испытание трубопроводов и котлов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Замена задвижек Д- 80 мм - 4 шт | 18,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ревизия золоудаления | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Ревизия и очиска теплообменников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Ревизия электрооборудования | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей с. Парфенова | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Монтаж электрооборудования в МКУК КДЦ с. Парфенова | 693,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 693,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Ревизия электропроводки в клубе д. Савинская | 7,800 | 0,000 | 0,000 | 7,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Парфеновскому сельскому поселению | 748,532 | 0,000 | 0,000 | 7,800 | 47,500 | 693,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Черемховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Тепловодосбыт" | 62,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Гидравлическое испытание трубопроводов и котлов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ревизия и очиска теплообменников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ревизия электрооборудования и сетей электроснабжения | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей с. Рысева | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Замена запорной арматуры Д - 150мм - 2 шт, Д- 100 мм - 2 шт, Д - 80 мм - 2 шт | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Черемховскому сельскому поселению | 62,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. В.Булай (перевод с электроотопления на твердое топливо) | 2551,000 | 2500,000 | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Ремонт системы отопления МКОУ ДОУ с.Рысево | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 |
| 3 | Капитальный ремонт системы отопления МКОУ СОШ с. Онот | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по отделу образования | 3651,000 | 2500,000 | 151,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 |
|  | Всего: | 28295,899 | 20700,000 | 151,000 | 436,600 | 4893,067 | 1006,232 | 0,000 | 1010,000 | 99,000 |