**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Иркутская область Черемховский район**

**Черемховское муниципальное образование**

**Дума**

**РЕШЕНИЕ**

от 27.03.2024 № 110

с.Рысево

**О внесении изменений в решение Думы**

**Черемховского сельского поселения**

**от 18.01.2013 № 41«Об утверждении программы**

**Комплексного развития системы коммунальной**

**инфраструктуры Черемховского муниципального**

**образования на 2017 – 2026 с перспективой до 2032 года»**

 На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 г. № 1493–р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно–коммунальное хозяйство частных инвестиций», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьями 6, 7, 43 Устава Черемховского муниципального образования, Дума Черемховского сельского поселения

РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Программу «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2017 – 2026 с перспективой до 2032 года» утвержденную решением Думы Черемховского сельского поселения от 18.01.2013 № 41, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы Черемховского сельского поселения от 12.08.2014 № 89, 31.03.2015 № 114, 25.02.2016 № 154, 15.12.2016 № 17, от 28.09.2017 № 57, 07.11.2017 № 66, 14.03. 2018 № 78, 29.05.2018 № 91, 26.09.2018 № 100, 24.10.2018 № 102, 27.11.2018 №109, 21.05.2019 № 134, 06.08.2019 № 140, 10.09.2019 № 144, 08.10.2019 № 147, 14.11.2019 № 154, 24.12.2019 № 160, 30.01.2020 № 170, 16.03.2020 № 176, 12.05.2020 № 180, 23.06.2020 № 184, 13.08.2020 № 191, 30.09.2020 № 195, 29.10.2020 № 198, 17.11.2020 № 203, 24.12.2020 № 206, 26.01.2021 № 218, 16.03.2021 № 223, 22.04.2021 № 230, 28.09.2021 № 246, 21.10.2021 № 03, 24.12.2021 № 16, 27.01.2022 № 20, 30.08.2022 № 37, 27.10.2022 № 43, 28.12.2022 № 58, 18.04.2023 № 67, 23.05.2023 № 75, 06.07.2023 № 79, 14.09.2023 № 83, 10.10.2023 № 86, 14.11.2023 № 90, 20.12.2023 № 100, 19.01.2024 № 105, 14.02.2024 № 107, изложив Приложение №1 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Администрации Черемховского сельского поселения:

2.1. внести в оригинал решения Думы Черемховского сельского поселения от 18.01.2013 № 41 информационную справку о внесенных настоящим решением изменениях;

2.2. опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Черемховского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Черемховского

сельского поселения В.В. Зинкевич

Глава Черемховского

муниципального образования В.В. Зинкевич

Приложение №1 к Программе

План мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского муниципального образования на 2017-2026 годы с перспективой до 2032года

| № п/п | Наименование мероприятия | по источникам финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-2027 годы | 2028-2032 годы | ИТОГО |
| всего | 2017-2022, тыс.руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Раздел 1. Водоснабжение  |
| 1.1 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Хлеборобов, 8А с.Рысево  | областной бюджет  | 131,174 | 131,174 |   |   |   |   |   |   | 131,174 |
| местный бюджет  | 400,193 | 400,193 |   |   |   |   |   |   | 400,193 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.2 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Сосновая, 26 д.Старый Кутугун | областной бюджет  | 131,174 | 131,174 |   |   |   |   |   |   | 131,174 |
| местный бюджет  | 507,024 | 507,024 |   |   |   |   |   |   | 507,024 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.3 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Медовая, 5 д.Белобородова | областной бюджет  | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| местный бюджет  | 13,100 | 13,100 |   |   |   |   |   |   | 13,100 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.4 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Трудовая, 7 д.Шубина | областной бюджет  | 30,800 | 30,800 |   |   |   |   |   |   | 30,800 |
| местный бюджет  | 70,724 | 70,724 |   |   |   |   |   |   | 70,724 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.5 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Совхозная, 7А с.Рысево  | областной бюджет  | 89,100 | 89,100 |   |   |   |   |   |   | 89,100 |
| местный бюджет  | 0,900 | 0,900 |   |   |   |   |   |   | 0,900 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.6 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул. Лесная, 12А с.Рысево  | областной бюджет  | 238,631 | 238,631 |   |   |   |   |   |   | 238,631 |
| местный бюджет  | 9,961 | 9,961 |   |   |   |   |   |   | 9,961 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.7 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Центральная, 6А с.Рысево  | областной бюджет  | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| местный бюджет  | 10,558 | 10,558 |   |   |   |   |   |   | 10,558 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.8 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул. Урожайная, 2А д.Муратова,  | областной бюджет  | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| местный бюджет  | 198,000 | 198,000 |   |   |   |   |   |   | 198,000 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.9 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул.Степная, 17 А д.Кирзавод  | областной бюджет  | 134,390 | 134,390 |   |   |   |   |   |   | 134,390 |
| местный бюджет  | 580,510 | 580,510 |   |   |   |   |   |   | 580,510 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.10 | Строительство водовода Черемхово-Рысево | областной бюджет  | 68680,000 |   |   |   | 6955,000 | 61725,000 |   |   | 68680,000 |
| местный бюджет  | 3089,000 | 200,000 |   |   | 250,000 | 2639,000 |   |   | 3089,000 |
| 1.11 | Строительство водопроводных сетей с.Рысево  | областной бюджет  | 6521,000 |   |   |   |   |   | 6521,000 | 44770,000 | 51291,000 |
| местный бюджет  | 279,000 |   |   |   |   |   | 279,000 | 1914,000 | 2193,000 |
| 1.12 | Устройство системы очистки питьевой воды | областной бюджет  | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| местный бюджет  | 399,036 |   | 399,036 |   |   |   |   |   | 399,036 |
| средства ОКК | 359,280 | 119,760 | 119,760 | 119,760 |   |   |   |   | 359,280 |
| 1.13 | Актулизация схемы водоснабжения | местный бюджет  | 160,000 | 60,000 |   |   | 50,000 |   | 50,000 | 120,000 | 280,000 |
| 1.14 | Подключение объектов водоснабжения к электросетям | местный бюджет  | 14,210 | 14,210 |   |   |   |   |   |   | 14,210 |
| 1.15 | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на земельные участки под объектами водоснабжения, паспортизация, лицезирование | местный бюджет  | 1373,788 | 38,000 | 147,000 | 223,788 | 315,000 | 335,000 | 315,000 | 1890,000 | 3263,788 |
| 1.16 | Капитальный ремонт водопровода от заимки Чемодариха до деревни Поздеева | областной бюджет  | 29664,000 |   |   |   | 29664,000 |   |   |   | 29664,000 |
| местный бюджет  | 1485,582 |  |  | 235,582 | 1250,000 |  |  |  | 1485,582 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 1.17 | Текущий ремонт водопровода от заимки Чемодариха до деревни Поздеева | местный бюджет  | 777,803 |   | 477,803 | 100,000 | 200,000 |   |   |   | 777,803 |
| Итого по разделу 1 | Х | 115348,938 | 2978,209 | 1143,599 | 679,130 | 38684,000 | 64699,000 | 7165,000 | 48694,000 | 164042,938 |
| областной бюджет  | 105620,269 | 755,269 | 0,000 | 0,000 | 36619,000 | 61725,000 | 6521,000 | 44770,000 | 150390,269 |
| местный бюджет  | 9369,389 | 2103,180 | 1023,839 | 559,370 | 2065,000 | 2974,000 | 644,000 | 3924,000 | 13293,389 |
| средства ОКК | 359,280 | 119,760 | 119,760 | 119,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 359,280 |
| Раздел 2 Теплоснабжение |
| 2.1 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного обрудованияв котельной с. Рысево (замена котлов КВр-0,6 КБ, сетевых насосов К 80-50-200, подпиточных насосов К 8/18, дымососа ДН -9, бака-накопителя 24 м3) | областной бюджет  | 1316,042 | 1316,042 |   |   |   |   |   |   | 1316,042 |
| местный бюджет  | 148,684 | 148,684 |   |   |   |   |   |   | 148,684 |
| средства ОКК | 1200,000 | 50,000 | 590,000 | 190,000 | 370,000 |   |   |   | 1200,000 |
| 2.2 | Установка автоматического твердотопливного теплогенерирующего оборудования  | местный бюджет  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| средства ОКК | 15850,000 |   |   |   | 5789,000 | 5283,000 | 4778,000 | 2707,000 | 18557,000 |
| 2.3 | Капитальный ремонт инженерных сетей от котельной до ТК-2, Ду-219 мм, L - 72 м.  | областной бюджет  | 980,416 | 980,416 |   |   |   |   |   |   | 980,416 |
| местный бюджет  | 133,729 | 133,729 |   |   |   |   |   |   | 133,729 |
| 2.4 | Капитальный ремонт инженерных сетейот ТК - 1 до ТК-2 ,Ду -219 мм, L-65м;от ТК-2 до здания ДК, Ду-108 мм, L-38м;от ТК-1 до здания гаража, Ду-76 мм, L-58м | областной бюджет  | 1763,800 | 1763,800 |   |   |   |   |   |   | 1763,800 |
| местный бюджет  | 73,492 | 73,492 |   |   |   |   |   |   | 73,492 |
| средства ОКК | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| 2.5 | Реконструкция тепловых сетей инженерных сетей от ТК - 1 до здания Детского сада ,Ду-100 мм, L-100м | областной бюджет  | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| местный бюджет  | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| средства ОКК | 831,000 |   |   |   | 831,000 |   |   |   | 831,000 |
| 2.6 | Разработка и экспертиза ПСД для капитального ремонта теплотрассы | местный бюджет  | 215,693 | 215,693 |   |   |   |   |   |   | 215,693 |
| 2.7 | Актулизация схемы теплоснабжения | местный бюджет  | 126,000 | 126,000 |   |   |   |   |   |   | 126,000 |
| 2.8 | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на земельные участки под объектами теплоснабжения | местный бюджет  | 182,000 | 182,000 |   |   |   |   |   |   | 182,000 |
| Итого по разделу 2 | Х | 22820,856 | 4989,856 | 590,000 | 190,000 | 6990,000 | 5283,000 | 4778,000 | 2707,000 | 25527,856 |
| областной бюджет  | 4060,258 | 4060,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4060,258 |
| местный бюджет  | 879,598 | 879,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 879,598 |
| средства ОКК | 17881,000 | 50,000 | 590,000 | 190,000 | 6990,000 | 5283,000 | 4778,000 | 2707,000 | 20588,000 |
| Раздел 3 Электроснабжение |
| 3.1 | Замена электрооборудования сетей уличного освещения | областной бюджет  | 350,981 | 350,981 |   |   |   |   |   |   | 350,981 |
| местный бюджет  | 232,351 | 182,351 |   |  | 50,000 |   |   |   | 232,351 |
| 3.2 | Монтаж сетей уличного освещения д.Поздеева  | областной бюджет  | 251,548 | 251,548 |   |   |   |   |   |   | 251,548 |
| местный бюджет  | 94,221 | 32,405 | 61,816 |   |   |   |   |   | 94,221 |
| 3.3 | Монтаж сетей уличного освещения д.Муратова  | областной бюджет  | 332,491 | 332,491 |   |   |   |   |   |   | 332,491 |
| местный бюджет  | 117,277 | 37,160 | 80,117 |   |   |   |   |   | 117,277 |
| 3.4 | Монтаж сетей уличного освещения з.Чемодариха  | областной бюджет  | 430,186 | 369,694 | 60,492 |   |   |   |   |   | 430,186 |
| местный бюджет  | 228,741 | 79,985 | 148,756 |   |   |   |   |   | 228,741 |
| 3.5 | Монтаж сетей уличного освещения д.Белобородова | областной бюджет  | 955,289 | 201,489 |   |   | 753,800 |   |   |   | 955,289 |
| местный бюджет  | 366,415 | 194,951 |   |   | 171,464 |   |   |   | 366,415 |
| 3.6 | Монтаж сетей уличного освещения д.Старый Кутугун | областной бюджет  | 436,065 | 436,065 |   |   |   |   |   |   | 436,065 |
| местный бюджет  | 34,035 | 34,035 |   |   |   |   |   |   | 34,035 |
| 3.7 | Монтаж сетей уличного освещения д.Трактовая | областной бюджет  | 753,800 |   |   |   |   | 753,800 |   |   | 753,800 |
| местный бюджет  | 171,464 |   |   |   |   | 171,464 |   |   | 171,464 |
| 3.8 | Монтаж сетей уличного освещения д.Кирзавод | областной бюджет  | 581,955 |   |   | 581,955 |   |   |   |   | 581,955 |
| местный бюджет  | 372,648 |   |   | 372,648 |   |   |   |   | 372,648 |
| 3.9 | Монтаж сетей уличного освещения д.Шубина | областной бюджет  | 753,800 |   |   |   |   |   | 753,800 |   | 753,800 |
| местный бюджет  | 171,464 |   |   |   |   |   | 171,464 |   | 171,464 |
| 3.10 | Монтаж сетей уличного освещения с.Рысево | областной бюджет  | 239,319 |   | 239,319 |   |   |   |   |   | 239,319 |
| местный бюджет  | 61,033 |   | 61,033 |   |   |   |   |   | 61,033 |
| 3.11 | Строительство модульной генераторной подстанции в с.Рысево | областной бюджет  | 6000,000 |   |   |   | 6000,000 |   |   |   | 6000,000 |
| местный бюджет  | 250,000 |   |   |  | 250,000 |   |   |   | 250,000 |
| Итого по разделу 3 | Х | 13185,083 | 2503,155 | 651,533 | 954,603 | 7225,264 | 925,264 | 925,264 | 0,000 | 13185,083 |
| областной бюджет  | 4846,115 | 1942,268 | 299,811 | 581,955 | 6753,800 | 753,800 | 753,800 | 0,000 | 11085,434 |
| местный бюджет  | 2099,649 | 560,887 | 351,722 | 372,648 | 471,464 | 171,464 | 171,464 | 0,000 | 2099,649 |
| средства ОКК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Раздел 4 Сбор и захоронение твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | областной бюджет  | 0,000 | 0,000 |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| местный бюджет  | 50,000 | 0,000 |   |   | 50,000 |   |   | 50,000 | 100,000 |
| 4.2 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | областной бюджет  | 4339,604 | 4339,604 |   |   |   |   |   |   | 4339,604 |
| местный бюджет  | 186,337 | 186,337 |   |   |   |   |   |   | 186,337 |
| средства ОКК | 43,000 | 43,000 |   |   |   |   |   |   | 43,000 |
| 4,3 | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | местный бюджет  | 200,000 | 0,000 |   |   | 200,000 |   |   |   | 200,000 |
| Итого по разделу 4 | Х | 4818,941 | 4568,941 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 4868,941 |
| областной бюджет  | 4339,604 | 4339,604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4339,604 |
| местный бюджет  | 436,337 | 186,337 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 486,337 |
| средства ОКК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,000 |
| Итого по Программе | Х | 156173,818 | 15040,161 | 2385,132 | 1823,733 | 53149,264 | 70907,264 | 12868,264 | 51451,000 | 207624,818 |
| областной бюджет  | 118866,246 | 11097,399 | 299,811 | 581,955 | 43372,800 | 62478,800 | 7274,800 | 44770,000 | 169875,565 |
| местный бюджет  | 12784,973 | 3730,002 | 1375,561 | 932,018 | 2786,464 | 3145,464 | 815,464 | 3974,000 | 16758,973 |
| средства ОКК | 18240,280 | 169,760 | 709,760 | 309,760 | 6990,000 | 5283,000 | 4778,000 | 2707,000 | 20990,280 |