**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН**

**ЧЕРЕМХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.01.2019 № 04

с.Рысево

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие жилищно-**

**коммунального хозяйства** **на**

**территории Черемховского**

**сельского поселения»**

**на 2019-2021 годы**

В целях повышения уровня развития жилищно-коммунального хозяйства с целью формирования социально-экономических условий устойчивого развития Черемховского сельского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Черемховского муниципального образования от 06.07.2018 № 66, руководствуясь статьями 6, 39, 43, Устава Черемховского муниципального образования, администрация Черемховского муниципального образования

**постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу Черемховского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Черемховского муниципального образования от 26.04.2017 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Черемховского сельского поселения на 2017–2021 годы»», от 01.08.2017 № 84, 20.10.2017 № 123, 09.11.2017 № 136, 11.12.2017 № 145, 14.03.2018 № 17, 29.05.2018 № 42, 30.08.2018 № 85, 26.09.2018 № 133, 24.11.2018 № 141 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Черемховского муниципального образования от 26.04.2017 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Черемховского сельского поселения на 2017 – 2021 годы»» со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Главному специалисту администрации О.С. Хмарук:

3.1. внести в оригиналы постановлений администрации Черемховского муниципального образования, указанных в пункте 2 настоящего постановления, о дате признания их утратившими силу;

3.2. опубликовать настоящее постановление с приложениями в издании «Вестник Черемховского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в разделе «Поселения района» в подразделе Черемховского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Черемховского муниципального образования В.В. Зинкевича.

Глава Черемховского

муниципального образования В.В. Зинкевич

Приложение

к постановлению администрации

Черемховского муниципального

образования от 30.01.2019 № 04

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы**

**Раздел 1. ПАСПОРТ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  Федеральный закон от от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы»;  Постановление Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Соисполнители  муниципальной  программы | не предусмотрены |
| Участники  муниципальной  программы | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Цель  муниципальной программы | Формирование социально-экономических условий устойчивого развития Черемховского сельского поселения, повышения уровня комфортных условий, безопасности и эстетической привлекательности Черемховского сельского поселения для проживания населения |
| Задачи  муниципальной  программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;  снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды Черемховского сельского поселения;  повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности Черемховского сельского поселения для проживания населения;  эффективное использование энергетических ресурсов Черемховского сельского поселения. |
| Сроки реализации  муниципальной  программы | 2019-2021 |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | 1.Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы;  2.Подпрограмма «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы;  3.Подпрограмма «Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы;  4.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 1499,000 тыс. рублей, в том числе:   1. объем финансирования в разрезе подпрограмм:   1.«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы - 609,000 тыс. рублей;  2«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы - 150,000 тыс. рублей;  3«Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы - 500,000 тыс. рублей;  4«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы - 240,000 тыс. рублей.   1. объем финансирования Программы по годам:   2019 год - 599,000 тыс. рублей;  2020 год - 576,000 тыс. рублей;  2021 год - 324,000 тыс. рублей.   1. объем финансирования по источникам:   а) местный бюджет – 1499,000 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 599,000 тыс. рублей;  2020 год - 576,000 тыс. рублей;  2021 год - 324,000 тыс. рублей.  б) областной бюджет – 0 тыс. рублей;  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые  результаты реализации  муниципальной  программы | Повышение энергетической, экономической и экологической эффективности жилищно-коммунального хозяйства за счет достижения целевых показателей по подпрограммам не менее 95% в год |

# Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства является важнейшим для формирования социально-экономических условий устойчивого развития Черемховского сельского поселения.

В состав Черемховского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: село Рысево, деревня Муратова, деревня Белобородова, деревня Старый Кутугун, деревня Шубина, деревня Поздеева, заимка Чемодариха, деревня Кирзавод, деревня Трактовая. На 1 января 2018 года численность постоянно проживающего населения составляет 1892 человек..

На территории поселения осуществляют свою деятельность ресурсоснабжающие организации: электроснабжение – Черемховское отделение ООО «Иркутская энергосбытовая компания»; теплоснабжение и водоснабжение – ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство».

***Жилищный фонд*** Черемховского сельского поселения представлен 1-2х этажными застройками усадебного типа, неблагоустроенными, с печным отоплением. Муниципальный жилищный фонд отсутствует.

***Водоснабжение*** населенных пунктов Черемховского сельского поселения осуществляется, в основном, путем использования подземных вод посредством эксплуатации колодцев и рассредоточенных водозаборных скважин. На территории муниципального образования находятся следующие объекты водоснабжения: скважины с водонапорной башней 8 шт.: в с. Рысево – 4 шт., д. Муратова – 1, д.Белобородова – 1, д. Старый Кутугун -1, д. Шубина – 1; 2 водоразборные колонки от Свирск-Чемодариха-Поздеева – д. Поздеева, з. Чемодариха. Анализ качества исходной воды, взятых со скважин, свидетельствует о несоответствии ее качества по микробиологическим показателям, что не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения».

***Электроснабжение*** поселения осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Белобородово», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети». Основной проблемой электрических сетей является загнивание деревянных опор ВЛ (срок эксплуатации 30 – 36 лет). Для улучшения качества электроснабжения на территории поселения собственником выполняются работы по реконструкции существующих ВЛ с частичной заменой опор и провода.

***Уличное освещение:*** В полном объеме уличное освещение установлено в двух населенных пунктах: с.Рысево и д.Белобородова, частично – в д.Муратова, д.Поздеева, з.Чемодариха.

***Теплоснабжение*** осуществляется котельной с,Рысево. Отпуск тепла производится в виде горячей воды. Источником теплоснабжения потребителей тепла в с.Рысево является водогрейная котельная, работающая на Черемховском каменном угле. Потребителями тепла котельной являются администрация поселения, муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Черемховского сельского поселения», отделение почтовой связи «Почта России», ООО «Полиграф», ветучасток, расположенные в одном двухэтажном панельном здании по адресу с.Рысево, ул.Российская, 5, и МКДОУ с.Рысево, расположенное в двухэтажном панельном здании по адресу с.Рысево, ул.Российская, 7.

Для обеспечения потребителей с. Рысево услугами теплоснабжения используется 283 м. тепловых сетей, из которых 224 м. нуждаются в капитальном ремонте.

***Транспортный комплекс***: муниципальные автотранспортные предприятия на территории Черемховского сельского поселения отсутствуют.

***Бесхозные объекты недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов*** (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) на территории Черемховского сельского поселения отсутствуют.

***Система организация сбора и вывоза отходов*** на территории Черемховского сельского поселения отсутствует.

Анализ сложившейся в населенных пунктах поселения ситуации показал, что сфера жилищно-коммунального хозяйство нуждается в целенаправленной модернизации с целью повышения эффективности (энергетической, экономической и экологической), повышения уровня комфортных условий, безопасности и эстетической привлекательности Черемховского сельского поселения для проживания населения

Таким образом, решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в жилищно-коммунальном комплексе Черемховского сельского поселения требует использования программно-целевого метода..

# Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель программы:

Формирование социально-экономических условий устойчивого развития Черемховского сельского поселения, повышения уровня комфортных условий, безопасности и эстетической привлекательности Черемховского сельского поселения для проживания населения.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды Черемховского сельского поселения;

повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности Черемховского сельского поселения для проживания населения;

эффективное использование энергетических ресурсов Черемховского сельского поселения.

**Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

***Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы.*** В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, предусматривающие повышение уровня качества услуг по теплоснабжению и водоснабжению Черемховского сельского поселения. Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества.

***Подпрограмма «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы.*** В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды Черемховского сельского поселения за счет ликвидации несанкционированных свалок, обустройства контейнерных площадок, приобретения контейнеров, мероприятий по формированию экологической культуры населения Черемховского сельского поселения.

***Подпрограмма «Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы.*** В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на организацию уличного освещения, организацию озеленения территории сельского поселения, содержание мест захоронения, благоустройство мест массового отдыха поселения, благоустройство памятных мест на территории поселения, организацию информационной среды. Комплексное решение проблем по благоустройству будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан и эстетической привлекательности Черемховского сельского поселения.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы**. Основной целью, подпрограммы является эффективное использование энергетических ресурсов Черемховского сельского поселения. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, предусматривающие сокращение потерь тепло- и электроэнергии.

**Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы**

Реализация программы предусматривается за счет средств бюджета Черемховского сельского поселения, средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников (Приложение 5 к муниципальной программе). .

В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Черемховского сельского поселения, объема субсидий из областного и федерального бюджета, средств из внебюджетных источников.

Общий срок реализации программы: 2019 - 2021 годы.

**Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является повышение энергетической, экономической и экологической эффективности жилищно-коммунального хозяйства за счет достижения целевых показателей по подпрограммам не менее 95% в год.

Количественные показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 6 к муниципальной программе.

Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности муниципальной программы определяется по формуле:

 ,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 ,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого ре­зультата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы.

**Раздел 1. ПАСПОРТ** **ПОДПРОГРАММЫ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Наименование подпрограммы | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Участники | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения Черемховского сельского поселения;  модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения Черемховского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Модернизация, строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов водоснабжения и теплоснабжения Черемховского сельского поселения |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2021 |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 609,000 тыс. рублей, в том числе:   1. объем финансирования подпрограммы по годам:   2019 год - 209,000 тыс. рублей;  2020 год - 360,000 тыс. рублей;  2021 год - 40,000 тыс. рублей.   1. объем финансирования по источникам:   а) местный бюджет – 609,000 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 209,000 тыс. рублей;  2020 год - 360,000 тыс. рублей;  2021 год - 40,000 тыс. рублей..  б) областной бюджет – 0 тыс. рублей;  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы | увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Черемховского сельского поселения до 54%  уменьшение доли ветхих сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей до 66%  уменьшение доли изношенного насосного оборудования к общему количеству глубинных насосов до 0 |

# Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Сложившаяся в населенных пунктах поселения ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Черемховского сельского поселения.

***1.1. Водоснабжение***

Источником водоснабжения на территории Черемховского сельского поселения являются артезианские воды. Воды эксплуатируемых горизонтов характеризуются повышенным содержанием растворенного железа.

Население 7 населенных пунктов обеспечивается водой от децентратизованных источников — одиночных артезианских скважин. На территории Черемховского сельского поселения действуют 8 артезианских скважин. Анализ качества исходной воды свидетельствует о несоответствии ее качества по микробиологическим показателям, что не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Из функционирующих водозаборных сооружениий 75% находятся в плохом техническом состоянии, связанным с износом и не отвечают нормативным требованиям. Анализ качества исходной воды свидетельствует о несоответствии ее качества по микробиологическим показателям, что не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения».

В двух населенных пунктах, з.Чемодариха и д. Поздеева, водоснабжение осуществляется через водовод Свирск-Чемодариха-Поздеева.

При существующем положении 77% населения не обеспечено качественной питьевой водой.

Таким образом, основной проблемой в сфере водоснабжения населения является как плохое техническое состояние объектов водоснабжения, связанное с износом коммуникаций, которые не отвечают нормативным требованиям, так и необходимость обеспечения населения качественной питьевой водой путем строительства водовода от г.Черемхово.

Следовательно, для дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами в полном объеме и возможности присоединения к системам водоснабжения потребителей требуется: строительство новых, проведение ремонта основных сооружений систем тепло- и водоснабжения.

***1.2. Теплоснабжение***

Население поселения проживает в домовладениях усадебного типа неблагоустроенных, с печным отоплением.

Услуги теплоснабжения муниципальным учреждениям осуществляет котельная с.Рысево. В 2017 году был проведен капитальный ремонт с полной заменой котельного и котельно-вспомогательного оборудования, установлен теплосчетчик.

Для обеспечения потребителей с. Рысево услугами теплоснабжения используется 283 м. тепловых сетей, из которых 224 м. нуждаются в капитальном ремонте.

Существует необходимость подключения к котельной гаража администрации (968 м3), отопление которого осуществляется электроконвекторами. Модернизация нефункционирующих в настоящее время 56 м. тепловых сетей и перевод гаража на централизованное теплоснабжение приведет к обеспечению своевременности выезда из гаража пожарной автомашины и снижению нагрузки на бюджет поселения в связи с уменьшением затрат на обогрев.

Для приведения тепловых сетей в надлежащее состояние требуются серьезные инвестиции для осуществления мероприятий с элементами энергосбережения, так как от состояния сетей зависит жизнеобеспечение социально значимых объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению.

Таким образом, Реализация Подпрограммы предусматривает переход к формированию в Черемховском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития Черемховского сельского поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Черемховского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

# Раздел 3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

# 

Основные цели Подпрограммы 1 состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Черемховского сельского поселения;

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения Черемховского сельского поселения.

**Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы**

Реализация Подпрограммы 1 предусматривается за счет средств бюджета Черемховского сельского поселения, средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников (Приложение 5 к муниципальной программе). .

В ходе реализации Подпрограммы 1 объемы финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Черемховского сельского поселения, объема субсидий из областного и федерального бюджета, средств из внебюджетных источников.

Общий срок реализации Подпрограммы 1: 2019 - 2021 годы.

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | на 2018  год | Результат реализации подпрограммы по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Черемховского сельского поселения | % | 23 | - | - | 54 |
| 2. | доля ветхих сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей | % | 83 | - | 66 | - |
| 3. | доля изношенного насосного оборудования к общему количеству глубинных насосов | % | 38 | 25 | 13 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы.

**Раздел 1. ПАСПОРТ** **ПОДПРОГРАММЫ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Наименование подпрограммы | «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения»  на 2019-2021 годы (далее – Подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Участники | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды Черемховского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | формирование системы организации сбора и вывоза отходов на территории Черемховского сельского поселения  формирование экологической культуры населения Черемховского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Черемховского сельского поселения |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2021 |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 150,000 тыс. рублей, в том числе:  1) объем финансирования подпрограммы по годам:  2019 год - 90,000 тыс. рублей;  2020 год - 30,000 тыс. рублей;  2021 год - 30,000 тыс. рублей.  2) объем финансирования по источникам:  а) местный бюджет – 150,000 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 90,000 тыс. рублей;  2020 год - 30,000 тыс. рублей;  2021 год - 30,000 тыс. рублей...  б) областной бюджет – 0 тыс. рублей;  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы | увеличение количества ликвидированных несанкционированных свалок до 3;  увеличение количества обустроенных контейнерных площадок до 46;  увеличение количества приобретенных контейнеров до 230;  увеличение количества организованных мероприятий по санитарной уборки территории поселения от мусора до 2 раз в год |

# Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Сложившаяся в населенных пунктах поселения неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления препятствует формированию безопасных и благоприятных условий проживания населения Черемховского сельского поселения.

Отсутствие системы организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами.

В настоящее время на территории поселения имеется необходимость в ликвидации 3 несанкционированных свалок: с.Рысево, д.Муратова, д.Старый Кутугун.

Для недопущения образования несанкционированных свалок, своевременного сбора и вывоза отходов с территории, поддержания эстетического облика населенных пунктов необходимо устройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров.

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области, норматив накопления ТКО (по приказу №168-мпр от 08.12.2016) на 2199 жителей поселения составляет 1187,46 тонн, что обуславливает устройство на территории 9 населенных пунктах 46 контейнерных площадок и приобретение 230 контейнеров. Учитывая, приобретенные в 2018 году 12 контейнеров, потребность в 2019-2021 составит 218 штук.

Таким образом, Реализация Подпрограммы 2 предусматривает переход к формированию в Черемховском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития Черемховского сельского поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления в Черемховском сельском поселении требует использования программно-целевого метода.

# Раздел 3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

# 

Основные цели подпрограммы состоят в обеспечении снижения негативного влияния отходов на состояние окружающей среды Черемховского сельского поселения.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующей задачи:

формирование системы организации сбора и вывоза отходов на территории Черемховского сельского поселения;

формирование экологической культуры населения Черемховского сельского поселения

**Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы**

Для приведения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Черемховского сельского поселения, соответствующей требованиям природоохранного законодательства необходимы серьезные инвестиции. Общая потребность в финансировании мероприятий Подпрограммы 2 составляет 7806,750 тысяч рублей.

Реализация Подпрограммы 2 предусматривается за счет средств бюджета Черемховского сельского поселения, средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников (Приложение 5 к муниципальной программе). .

В ходе реализации Подпрограммы 2 объемы финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Черемховского сельского поселения, объема субсидий из областного и федерального бюджета, средств из внебюджетных источников.

Общий срок реализации Подпрограммы 2: 2019 - 2021 годы.

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | на 2018  год | Результат реализации подпрограммы по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 3 | количество приобретенных контейнеров | шт. | 12 | 218 | 0 | 0 |
| 4 | количество организованных мероприятий по санитарной уборки территории поселения от мусора в год | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы.

**Раздел 1. ПАСПОРТ** **ПОДПРОГРАММЫ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Участники | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности Черемховского сельского поселения для проживания населения |
| Задачи подпрограммы | организация уличного освещения;  организация озеленения территории сельского поселения;  благоустройство мест захоронения;  благоустройство мест массового отдыха поселения;  сохранение памятных мест на территории поселения  организация информационной среды на территории поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | устройство уличного освещения, содержание и ремонт сетей;  содержание и обеспечение сохранности зеленых насаждений;  содержание мест захоронения;  создание условий для массового отдыха жителей поселения;  благоустройство памятных мест на территории поселения;  обеспечение информационной среды на территории поселения. |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2021 |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 500,000 тыс. рублей, в том числе:  1) объем финансирования подпрограммы по годам:  2019 год - 248,000 тыс. рублей;  2020 год - 142,000 тыс. рублей;  2021 год - 110,000 тыс. рублей.  2) объем финансирования по источникам:  а) местный бюджет – 500,000 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 248,000 тыс. рублей;  2020 год - 142,000 тыс. рублей;  2021 год - 110,000 тыс. рублей  б) областной бюджет – 0 тыс. рублей;  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы | увеличение доли протяженности сетей наружного освещения к общей протяженности улиц до 81%;  увеличение количества проведенных мероприятий по озеленению территории в год до 3;  увеличение количества проведенных мероприятий по благоустройству территории кладбищ в год до 2;  увеличение количества установленных детских игровых площадок до 7 шт.;  увеличение количества проведенных мероприятий по благоустройству памятных мест в год до 2;  увеличение количества замененных аншлагов до 300 шт. |

# Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Не смотря на то, что в последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов поселения, существует необходимость совершенствования системы комплексного благоустройства Черемховского сельского поселения.

***1.1. Уличное освещение***

В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по текущему ремонту сетей уличного освещения, устройству новых сетей с целью повышения освещенности улиц.

Протяженность улиц составляет 18,723 км. В настоящее время протяженность сетей наружного освещения составляет 11,170 км., или 60%. Необходимо продолжить работы по монтажу новых сетей.

***1.2. Озеленение***

Озеленение территории - важнейшая составная часть в Черемховском муниципального образования. Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Существует необходимость в обрезке тополей, спиливанию старых деревьев и др.

***1.3. Благоустройство мест захоронения***

На территории Черемховского муниципального образования 4 кладбища, на которые необходимо оформление правоустанавливающих документов на земельные участки. На территории кладбищ отсутствуют ограждения, контейнеры для мусора. Данные факторы максимизируют долю риска возникновения несанкционированных свалок внутри объектных секторов. В дальнейшем планируется проводить мероприятия по поддержанию мест захоронений в надлежащем состоянии.

***1.4. Благоустройство мест массового отдыха поселения***

В настоящее время в сельском поселении в полном объеме обустроены только 5 детских площадок – в с. Рысево, д. Белобородова, д. Муратова, д.Поздеева, д.Старый Кутугун. Необходимо предусмотреть установку еще 2 игровых площадок в з. Чемодариха и д. Кирзавод.

Необходимо приобрести скамейки, урны, материалы для ограждения Аллеи Славы в с.Рысево.

***1.5. Сохранение памятных мест на территории поселения***

К памятным местам на территории поселения относится обелиск воинской Славы, который имеет важнейшее значение для патриотического воспитания молодежи и является местом празднования, проведения митингов, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества и других значимых мероприятий.

Существует острая необходимость в благоустройстве территории обелиска (огораживание, установка светильников, скамеек) и в реставрации самого обелиска.

***1.6. Организация информационной среды на территории поселения***

В настоящее время во всех населенных пунктах имеются указатели номеров домов и улиц, установленные в 2009 году. В дальнейшем планируется замена аншлагов (указателей) с названиями улиц, переулков к переписи населения. Так же необходимо изготовление и установка информационных стендов и предупреждающих знаков, для улучшения эстетического облика населенных пунктов и информирования населения.

Таким образом, конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Черемховского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

# Раздел 3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

# 

Основные цели Подпрограммы 3 состоят в создании повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности сельского поселения для проживания населения.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

организация уличного освещения;

организация озеленения территории сельского поселения;

благоустройство мест захоронения;

благоустройство мест массового отдыха поселения;

сохранение памятных мест на территории поселения;

организация информационной среды на территории поселения.

**Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривается за счет средств бюджета Черемховского сельского поселения, средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников (Приложение 5 к муниципальной программе). .

В ходе реализации Подпрограммы 3 объемы финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Черемховского сельского поселения, объема субсидий из областного и федерального бюджета, средств из внебюджетных источников.

Общий срок реализации Подпрограммы 1: 2019 - 2021 годы.

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | на 2018  год | Результат реализации подпрограммы по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | доля протяженности сетей наружного освещения к общей протяженности улиц | % | 60 | 71 | 76 | 81 |
| 2. | количество проведенных мероприятий по озеленению территории в год | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | количество проведенных мероприятий по благоустройству территории кладбищ в год | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | количество установленных детских игровых площадок | шт. | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | количество проведенных мероприятий по благоустройству памятных мест в год | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | количество замененных аншлагов | шт. | 0 | 0 | 300 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы.

**Раздел 1. ПАСПОРТ** **ПОДПРОГРАММЫ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Подпрограмма 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Участники | Администрация Черемховского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | эффективное использование энергетических ресурсов Черемховского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Черемховского сельского поселения;  снижение нагрузки по оплате услуг энерго- и теплоснабжения на бюджет поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | реализация правовых, экономических и организационных мероприятий в сфере энергосбережения на территории поселения |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2019-2021 |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 240,000 тыс. рублей, в том числе:  1) объем финансирования подпрограммы по годам:  2019 год - 52,000 тыс. рублей;  2020 год - 44,000 тыс. рублей;  2021 год - 144,000 тыс. рублей.  2) объем финансирования по источникам:  а) местный бюджет – 240,000 тыс. рублей, в том числе  2019 год - 52,000 тыс. рублей;  2020 год - 44,000 тыс. рублей;  2021 год - 144,000 тыс. рублей..  б) областной бюджет – 0 тыс. рублей;  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы | снижение потерь электроэнергии до 0%  снижение потерь тепловой энергии до 0% |

# Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы

Для поселения остро стоит вопрос эффективности использования имеющихся энергетических источников и ресурсов в целом.

Энергетическое хозяйство поселения нуждается в целенаправленной модернизации с целью повышения эффективности (энергетической, экономической и экологической) использования энергоресурсов на основе энергоэффективных технологий и оборудования.

Администрацией Черемховского сельского поселения было проведено энергетическое обследование, в 2018 году актуализированы схемы теплоснабжения и водоснабжения.

На территории поселения осуществляют свою деятельность ресурсоснабжающие организации: электроснабжение – Черемховское отделение ООО «Иркутская энергосбытовая компания»; теплоснабжение и водоснабжение – ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство».

***Жилищный фонд*** Черемховского МО представлен 1-2х этажными застройками усадебного типа, неблагоустроеными, с печным отоплением. Муниципальный жилищный фонд отсутствует.

***Электроснабжение*** поселения осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Белобородово», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети». Основной проблемой электрических сетей является загнивание деревянных опор ВЛ (срок эксплуатации 30 – 36 лет). Для улучшения качества электроснабжения на территории поселения собственником выполняются работы по реконструкции существующих ВЛ с частичной заменой опор и провода.

***Уличное освещение:*** В полном объеме уличное освещение установлено в двух населенных пунктах: с.Рысево и д.Белобородова, частично – в д.Муратова, д.Поздеева, з.Чемодариха. В качестве источников света, в с.Рысево и д.Белобородова установлены консольные светильники РКУ 16-250-001 со стеклом, с ртутными лампами высокого давления ДРЛ-250 в количестве 50 шт. К настоящему времени 22 светильника заменены на светодиодные.

Основным энергосберегающем мероприятием для уличного освещения является замена 28 ртутных ламп ДРЛ на светодиодные с более высокой светоотдачей и большим сроком службы при сохранении фактического уровня освещенности и светового потока.

***Теплоснабжение*** осуществляется котельной с,Рысево. Отпуск тепла производится в виде горячей воды. Источником теплоснабжения потребителей тепла в с.Рысево является водогрейная котельная, работающая на Черемховском каменном угле. Потребителями тепла котельной являются администрация поселения, муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Черемховского сельского поселения», отделение почтовой связи «Почта России», ООО «Полиграф», ветучасток, расположенные в одном двухэтажном панельном здании по адресу с.Рысево, ул.Российская, 5, и МКДОУ с.Рысево, расположенное в двухэтажном панельном здании по адресу с.Рысево, ул.Российская, 7.

Прибор учета тепловой энергии, отпущенной потребителям установлен в 2017 году..

***Транспортный комплекс***: муниципальные автотранспортные предприятия на территории Черемховского сельского поселения отсутствуют.

***Бесхозные объекты недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов*** (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) на территории Черемховского сельского поселения отсутствуют.

Основной проблемой низкой энергоэффективности в муниципальных зданиях являются потери теплого воздуха через оконные проемы.

В здании Дома Культуры имеется 95 окон в деревянном исполнении. Главными недостатками данной конструкции являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение. Повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений социальной сферы, путем замены оконных блоков на современные стеклопакеты, приведет к ежегодному сокращению расходов бюджета на оплату коммунальных услуг от 10%-20%.

В учреждениях необходима замена люминесцентных ламп на светодиодные.

Таким образом, Подпрограмма 4 затрагивает сферы жилищно-коммунального хозяйства Черемховского поселения, в рамках своей реализации требует консолидации усилий местного органа самоуправления, субъектов энергетического рынка, и всех групп конечных потребителей.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере энергоэффективности Черемховского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

# Раздел 3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

# 

Цель Подпрограммы 4:

эффективное использование энергетических ресурсов Черемховского сельского поселения.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Черемховского сельского поселения;

снижение нагрузки по оплате услуг энерго- и теплоснабжения на бюджет поселения.

**Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы**

Реализация Подпрограммы 4 предусматривается за счет средств бюджета Черемховского сельского поселения, средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников (Приложение 5 к муниципальной программе). .

В ходе реализации Подпрограммы 4 объемы финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Черемховского сельского поселения, объема субсидий из областного и федерального бюджета, средств из внебюджетных источников.

Общий срок реализации Подпрограммы 1: 2019 - 2021 годы.

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | на 2018  год | Результат реализации подпрограммы по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | снижение потерь электроэнергии | % | 37 | 25 | 13 | 0 |
| 2. | снижение потерь тепловой энергии | % | 94 | 0 | 56 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории Черемховского

сельского поселения» на 2019-2021 годы

**ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За весь период реализации | В том числе по годам | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 1499,000 | 599,000 | 576,000 | | 324,000 | |
| местный бюджет | 1499,000 | 599,000 | 576,000 | | 324,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  | |  | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  | 609,000 |
| Всего по Подпрограмме 1 | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 609,000 | 209,000 | 360,000 | | 40,000 | |
| местный бюджет | 609,000 | 209,000 | 360,000 | | 40,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Модернизация, строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов водоснабжения и теплоснабжения Черемховского сельского поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 609,000 | 209,000 | | 360,000 | | 40,000 |
| местный бюджет | 609,000 | 209,000 | | 360,000 | | 40,000 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источ­ники |  |  | |  | |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Строительство водовода Черемхово-Рысево | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 219,000 | 99,000 | | 120,000 | |  |
| местный бюджет | 219,000 | 99,000 | | 120,000 | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источ­ники |  |  | |  | |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Капитальный ремонт (модернизация) инженерных сетей от ТК - 2 до здания гаража | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 270,000 | 70,000 | 200,000 | |  | |
| местный бюджет | 270,000 | 70,000 | 200,000 | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Ремонт и содержание объектов водоснабжения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 120,000 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | |
| местный бюджет | 120,000 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 2 | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 150,000 | 90,000 | 30,000 | | 30,000 | |
| местный бюджет | 150,000 | 90,000 | 30,000 | | 30,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Черемховского сельского поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 120,000 | 80,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| местный бюджет | 120,000 | 80,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1.1 | Мероприятие 1  Ликвидация  несанкционированных свалок | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 60,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| местный бюджет | 60,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1.2 | Мероприятие 2  Устройство контейнерных площадок | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 30,000 | 30,000 |  | |  | |
| местный бюджет | 30,000 | 30,000 |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1.3 | Мероприятие 3  Приобретение  контейнеров | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 30,000 | 30,000 |  | |  | |
| местный бюджет | 30,000 | 30,000 |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 2.1.4 | Мероприятие 4  Обеспечение информационных и организационных мероприятий по экологическому воспитанию населению | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| местный бюджет | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 3 | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 500,000 | 248,000 | 142,000 | | 110,000 | |
| местный бюджет | 500,000 | 248,000 | 142,000 | | 110,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1  Устройство уличного освещения, содержание и ремонт сетей | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 196,000 | 160,000 | 18,000 | | 18,000 | |
| местный бюджет | 196,000 | 160,000 | 18,000 | | 18,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.1.1 | Мероприятие 1  Монтаж сетей уличного освещения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 8,000 | 4,000 | 2,000 | | 2,000 | |
| местный бюджет | 8,000 | 4,000 | 2,000 | | 2,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.1.2 | Мероприятие 2  Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 188,000 | 156,000 | 16,000 | | 16,000 | |
| местный бюджет | 188,000 | 156,000 | 16,000 | | 16,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2  Содержание и обеспечение сохранности зеленых насаждений | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 90,000 | 20,000 | 20,000 | | 50,000 | |
| местный бюджет | 90,000 | 20,000 | 20,000 | | 50,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.2.1 | Мероприятие 1  Содержание объектов озеленения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 90,000 | 20,000 | 20,000 | | 50,000 | |
| местный бюджет | 90,000 | 20,000 | 20,000 | | 50,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.3. | Основное мероприятие 3  Содержание мест захоронения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 41,000 | 29,000 | 5,000 | | 7,000 | |
| местный бюджет | 41,000 | 29,000 | 5,000 | | 7,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.3.1 | Мероприятие 1  Содержание территории кладбищ | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 17,000 | 5,000 | 5,000 | | 7,000 | |
| местный бюджет | 17,000 | 5,000 | 5,000 | | 7,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.3.2 | Мероприятие 2  Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на земельные участки, предназначенные для захоронения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 24,000 | 24,000 |  | |  | |
| местный бюджет | 24,000 | 24,000 |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.4. | Основное мероприятие 4  Создание условий для массового отдыха жителей поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 63,000 | 24,000 | 19,000 | | 20,000 | |
| местный бюджет | 63,000 | 24,000 | 19,000 | | 20,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.4.1 | Мероприятие 1  Приобретение детских игровых площадок | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 3,000 |  | 1,000 | | 2,000 | |
| местный бюджет | 3,000 |  | 1,000 | | 2,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.4.2 | Мероприятие 2  Содержание мест массового отдыха | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 45,000 | 19,000 | 13,000 | | 13,000 | |
| местный бюджет | 45,000 | 19,000 | 13,000 | | 13,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.4.3 | Мероприятие 3  Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на земельные участки, предназначенные для массового отдыха | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 15,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | |
| местный бюджет | 15,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.5. | Основное мероприятие 5  Благоустройство памятных мест на территории поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 20,000 | 5,000 | 10,000 | | 5,000 | |
| местный бюджет | 20,000 | 5,000 | 10,000 | | 5,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.5.1 | Мероприятие 1  Содержание и ремонт обелиска воинской Славы | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 20,000 | 5,000 | 10,000 | | 5,000 | |
| местный бюджет | 20,000 | 5,000 | 10,000 | | 5,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.6. | Основное мероприятие 6  Обеспечение информационной среды на территории поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 90,000 | 10,000 | 70,000 | | 10,000 | |
| местный бюджет | 90,000 | 10,000 | 70,000 | | 10,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.6.1 | Мероприятие 1  Замена аншлагов (указателей) | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 60,000 |  | 60,000 | |  | |
| местный бюджет | 60,000 |  | 60,000 | |  | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 3.6.2 | Мероприятие 2  Изготовление и установка информационных стендов и предупреждающих знаков | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| местный бюджет | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4. | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 4 | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 240,000 | 52,000 | 44,000 | | 144,000 | |
| местный бюджет | 240,000 | 52,000 | 44,000 | | 144,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  Реализация правовых, экономических и организационных мероприятий в сфере энергосбережения на территории поселения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 240,000 | 52,000 | 44,000 | | 144,000 | |
| местный бюджет | 240,000 | 52,000 | 44,000 | | 144,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4.1.1 | Мероприятие 1  Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения, паспортов энергетического обследования | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 100,000 |  |  | | 100,000 | |
| местный бюджет | 100,000 |  |  | | 100,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4.1.2 | Мероприятие 2  Реализация энергосберегающих мероприятий для системы наружного освещения | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 126,000 | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | |
| местный бюджет | 126,000 | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 4.1.3 | Мероприятие 3  Реализация энергосберегающих мероприятий в учреждениях | Администрация Черемховского сельского поселения | Всего | 14,000 | 10,000 | 2,000 | | 2,000 | |
| местный бюджет | 14,000 | 10,000 | 2,000 | | 2,000 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Муниципальной программе

Черемховского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показа­теля результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2018 год | Планируемое значение по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Повышение энергетической, экономической и экологической эффективности жилищно-коммунального хозяйства за счет достижения целевых показателей по подпрограммам не менее 95% в год | % | 0 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 Модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Черемховского сельского поселения | % | 23 | - | - | 54 |
| Уменьшение доли изношенного насосного оборудования к общему количеству глубинных насосов | % | 38 | 25 | 13 | 0 |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Уменьшение доли ветхих сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей | % | 83 | - | 66 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 2.1. | Задача 1 Формирование системы организации сбора и вывоза отходов на территории Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Увеличение количества ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 46 | 0 | 0 |
|  | Увеличение количества приобретенных контейнеров | шт. | 12 | 218 | 0 | 0 |
| 2.2. | Задача 2 Формирование экологической культуры населения Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Увеличение количества организованных мероприятий по санитарной уборки территории поселения от мусора в год | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Благоустройство Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 3.1. | Задача 1 Организация уличного освещения | | | | | |
| Увеличение доли протяженности сетей наружного освещения к общей протяженности улиц | % | 60 | 71 | 76 | 81 |
| 3.2. | Задача 2. Организация озеленения территории сельского поселения | | | | | |
| Увеличение количества проведенных мероприятий по озеленению территории в год | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3. | Задача 3. Благоустройство мест захоронения | | | | | |
| Увеличение количества проведенных мероприятий по благоустройству территории кладбищ в год | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4. | Задача 4. Благоустройство мест массового отдыха поселения | | | | | |
| Увеличение количества установленных детских игровых площадок | шт. | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3.5. | Задача 5. Сохранение памятных мест на территории поселения | | | | | |
| Увеличение количества проведенных мероприятий по благоустройству памятных мест в год | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3.6. | Задача 5. Благоустройство памятных мест на территории поселения | | | | | |
| Увеличение количества замененных аншлагов | шт. | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 4.1. | Задача 1 Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Черемховского сельского поселения | | | | | |
| Актуализация документов в сфере энергосбережения | % | 0 | - | - | 100 |
| 4.2. | Задача 2. Снижение нагрузки по оплате услуг энерго- и теплоснабжения на бюджет поселения | | | | | |
| снижение потерь электроэнергии | % | 37 | 25 | 13 | 0 |
|  | снижение потерь тепловой энергии | % | 94 | 0 | 56 | 0 |