РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район Иркутская область

Каменно–Ангарское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 03.11.2016 № 11

с. Каменно-Ангарск

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования на 2017-202 г.г. с перспективой до 2032 г.

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьями 6, 24, 42 Устава Каменно-Ангарского муниципального образования, Дума Каменно-Ангарского муниципального образования

р е ш и л а:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования на 2017-202 г.г. с перспективой до 2032 г. (прилагается).

2. Администрации Каменно-Ангарского муниципального образования опубликовать настоящее решение в печатном издании «Каменно-Ангарский вестник» и разместить в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования www.cher.irkobl.ru в разделе «Поселения района», в подразделе «Каменно-Ангарское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Каменно-Ангарского муниципального образования А.К. Матвеева.

## Председатель Думы Каменно-Ангарского

## муниципального образования							А.К. Матвеев

## Глава Каменно-Ангарского

## муниципального образования							А.К. Матвеев

Н.С. Имеева

8-39546-5-15-37

Прилагается

к решению Думы Каменно-Ангарского

муниципального образования

от 03.11.2016 № 11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Каменно-Ангарского муниципального образования на 2017–2020 г.г. с перспективой до 2032 г.

с. Каменно-Ангарск, 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт муниципальной программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории Каменно-Ангарского муниципального образования.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории Каменно-Ангарского муниципального образования.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования.

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования на период 2017-2020 г.г. с перспективой до 2032 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования, в том числе, социально-экономического и градостроительного направления, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозки грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу муниципальной программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду муниципального образования.

1. Паспорт муниципальной Программы

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЕННО-АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 г.г. С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 г.»

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования на 2017–2020 г.г. с перспективой до 2032 г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Каменно-Ангарского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Каменно-Ангарского муниципального образования |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности Каменно-Ангарского муниципального образования |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально- экономического развития; - повышение безопасности, качество, эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду муниципального образования. |
| Целевые показатели Программы | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество, эффективность транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2032 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Объем финансирования Программы составляет 12744 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 356 тыс. руб.; 2018 год – 372 тыс. руб.; 2019 год – 399 тыс. руб.; 2020 год – 167 тыс. руб.; 2021 год – 436 тыс. руб.; 2022-2026 года – 5456 тыс. руб.; 2027-2032 года – 5558 тыс. руб. В рамках Программы финансируются мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения ремонтных и эксплуатационных работ: - капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров; - содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом; - установка дорожных знаков; - установка светильников уличного освещения. Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие транспорта общего пользования. 3. Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования. 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования

Каменно-Ангарское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области».

Каменно-Ангарское муниципальное образование расположено на левом берегу Братского водохранилища, в 45 км. от районного центра и в 118 км от областного центра с административным центром в селе Каменно-Ангарск. Общая площадь составляет 10641,60 га. На 01.01.2016 численность населения Каменно-Ангарского муниципального образования составляет 497 человек.

В состав Каменно-Ангарского муниципального образования входит два населенных пункта: с. Каменно-Ангарск (центр), д. Балухарь.

Восточная граница муниципального образования проходит вдоль Братского водохранилища и поворачивает на севере по кромке леса Балтуйский, далее на запад по пади Поперечная, затем на северо–запад по руслу р.Каменка вдоль границ Аларского района до урочища Марай, на западе по кромке поля Касьяновка (граничит с Черемховским МО) с выходом на падь Забитуй, далее на ЮЗ по границе урочище Павловский лес, далее на юг по пади Курлуй – Ур. Манухина, далее на восток вдоль дороги Балухарь – Поздеево, затем на юг по пади Большой Унен до берега Братского водохранилища.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Каменно-Ангарского муниципального образования круглогодично поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Юго-западнее Каменно-Ангарского МО проходит автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «Рысево-Каменно-Ангарск», затем «Жаргон - Кирзавод». Расстояние от с. Каменно-Ангарск до административного центра района г. Черемхово по автодороге «Каменно-Ангарск – Рысево – Черемхово» – 45 км, расстояние от г. Черемхово до областного центра г. Иркутск – 135 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети Каменно-Ангарского муниципального образования является то, что автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения железнодорожного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта в Каменно-Ангарском муниципальном образовании отсутствуют.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозки грузов на территории муниципального образования

В состав Каменно-Ангарского муниципального образования входят 2 населенных пунктов.

Расстояние между с. Каменно-Ангарск и д. Балухарь составляет 13 км.

Населенные пункты Каменно-Ангарского муниципального образования сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями, как правило, являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такой улицей в с. Каменно-Ангарск является Центральная. Данная улица обеспечивает связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется по д. Балухарь в северо-восточном направлении в с. Каменно-Ангарск.

Таблица 14. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2011г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее протяжение уличной сети | км | 8,6 |
| 2. | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 34,4 |

Таблица 4. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Каменно-Ангарского муниципального образования.

| № | Наименование автомобильной дороги | Дислокация | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная | с. Каменно-Ангарск | 0,721 |
| 2 | ул. Зеленая | с. Каменно-Ангарск | 0,375 |
| 3 | ул. Ангарская | с. Каменно-Ангарск | 1,272 |
| 4 | ул. Молодежная | с. Каменно-Ангарск | 0,716 |
| 5 | ул. Береговая | с. Каменно-Ангарск | 0,436 |
| 6 | ул. Федяевская | с. Каменно-Ангарск | 0,436 |
| 7 | ул. Совхозная | с. Каменно-Ангарск | 0,724 |
| 8 | ул. Набережная | с. Каменно-Ангарск | 0,551 |
| 9 | ул. Степная | с. Каменно-Ангарск | 0,452 |
| 11 | ул. Школьная | д. Балухарь | 0,168 |
| 12 | ул. Озерная | д. Балухарь | 0,840 |
| 13 | ул. Советская | д. Балухарь | 1,292 |
| 14 | ул. Рабочая | д. Балухарь | 0,819 |
| ИТОГО: | 8,802 |

Таблица 5. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| Общая протяженность улично-дорожной сети в границах Нас. Пунктов | 8,802 км |
| --- | --- |
| Плотность улично-дорожной сети в границах нас. пунктов | 4,99км/км2 |
| Плотность поселковых дорог | 4,72км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 3,21км2 |

В результате анализа улично-дорожной сети Каменно-Ангарского муниципального образования выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние местных автомобильных дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования дорог по назначению;

- недостаточность искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

На территории Каменно-Ангарского муниципального образования объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 220 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27. потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26. потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19. общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья, увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования.

Таблица 6. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии транспортной доступности для населения | Система автомобильных улиц и дорог | км | 8,802 | 8,802 | 8,802 | 8,802 | 8,802 | 8,802 |
|  | Повышение качества и улучшение структуры улично- дорожной сети | км | 0,721 | 0,436 | 0,716 | 0,724 | 1,272 | 8,802 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 8,802 | 8,802 | 8,802 | 8,802 | 8,802 | 8,802 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 60 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем ремонта дорожной сети (за год) | км | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,3 | 2,1 |
|  | Объем строительства дорожной сети (за год) | км | - | - | 0,3 | 0,1 | - | 1,1 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Генеральным планом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи населенных пунктов с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25 м., варьирующейся в зависимости от категории улицы. Автомобильные дороги общего пользования местного значения определенные на 1 очередь ремонта и строительства 2017-2021 г.г.:

- ул. Рабочая, д. Балухарь протяженностью 0,2 км;

- ул. Ангарская, с. Каменно-Ангарск протяженностью 0,2 км;

- ул. Молодежная, с. Каменно-Ангарск протяженностью 0,316 км;

- ул. Молодежная, с. Каменно-Ангарск протяженностью 0,1 км;

- ул. Молодежная, с. Каменно-Ангарск протяженностью 0,3 км.

Таблица 7. План ремонта и строительства автодорог общего пользования местного значения на 1 очередь и расчетный срок.

| Населенный пункт | Наименование автодороги | Ед. изм. | Кол-во | Ремонт 1 оч. 2017-2021 г.г. | Строительство 1 оч. 2017-2021 г.г. | Расч. срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Каменно-Ангарск | ул. Центральная | км | 0,721 |  |  | 0,721 |
|  | ул. Зеленая | км | 0,375 |  |  | 0,375 |
|  | ул. Ангарская | км | 1,272 | 0,2 |  | 1,072 |
|  | ул. Молодежная | км | 0,716 | 0,316 | 0,4 | 0 |
|  | ул. Береговая | км | 0,436 |  |  | 0,436 |
|  | ул. Федяевская | км | 0,436 |  |  | 0,436 |
|  | ул. Совхозная | км | 0,724 |  |  | 0,724 |
|  | ул. Набережная | км | 0,551 |  |  | 0,551 |
|  | ул. Степная | км | 0,452 |  |  | 0,452 |
| д. Балухарь | ул. Школьная | км | 0,168 |  |  | 0,168 |
|  | ул. Озерная | км | 0,840 |  |  | 0,840 |
|  | ул. Советская | км | 1,292 |  |  | 1,292 |
|  | ул. Рабочая | км | 0,819 | 0,2 |  | 0,619 |
| Итого: | км | 8,802 | 0,716 | 0,4 | 7,686 |

Предложенный план ремонта и строительства улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 130 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,5 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 220 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27. потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26. потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19. общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов Каменно-Ангарского муниципального образования предлагается размещение АЗС в районе д. Балухарь:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Каменно-Ангарского муниципального образования дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования. Карте населенных пунктов: с. Каменно-Ангарск, д. Балухарь с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования».

6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети Каменно-Ангарского муниципального образования.

| № п/п | Наименование финансируемых мероприятий | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Количество | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало (год) | Окончание (год) |  |  | на весь период 2017-2032 г.г. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров; - содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом; - установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2032 | 12619 | 8,8 | 12619 | 351 | 367 | 384 | 157 | 426 | 5416 | 5518 |
| 2. | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2032 | 125 | 50 | 125 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 40 | 40 |
| Итого: | 12744 | - | 12744 | 356 | 372 | 399 | 167 | 436 | 5456 | 5558 |

6.1. Структура инвестиций.

Общий объем средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично–дорожной сети Каменно-Ангарского муниципального образования на 2017-2032 г.г., составляет 12744,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог.

Распределение планового объема инвестиций по транспортной инфраструктуре с учетом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017-2032 г.г. Полученные результаты (в ценах 2016 г.) приведены в табл. 7.

Таблица 7. Распределение объема инвестиций на период реализации Программы развития транспортной инфраструктуры Каменно-Ангарского муниципального образования, тыс. руб.

| № | Виды работ | Инвестиции на реализацию программы по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 -2026 | 2027-2032 | всего |
| 1. | Ремонт дорожной сети | 351 | 367 |  |  | 426 | 4886 | 4932 | 10962 |
| 2. | Строительство дорожной сети |  |  | 384 | 157 |  | 530 | 586 | 1657 |
| 3. | Уличное освещение | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 40 | 40 | 125 |
| Итого: | 356 | 372 | 399 | 167 | 436 | 5456 | 5558 | 12744 |

В результате анализа состояния улично-дорожной сети Каменно-Ангарского муниципального образования показано, что экономика муниципального образования является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объемов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления в дорожный фонд муниципального образования, а также субсидии из областного бюджета.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы (в ценах 2016 года) приведено в табл. 8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы, тыс. руб.

| № | Наименование работ | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | в т.ч. федеральный бюджет | в т.ч. бюджет областной | в т.ч. местный бюджет | в т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дорожной сети | 10962 | 0 | 0 | 10962 | 0 |
| 2. | Строительство дорожной сети | 1657 | 0 | 0 | 1657 |  |
| 3. | Освещение | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы развития муниципального образования до 2032 г. связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Каменно-Ангарского муниципального образования, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенных пунктов низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части удовлетворительное с низкой долей ветхого жилья;

- доходы населения на низком уровне по Черемховскому району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

- развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество, эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду муниципального образования.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Каменно-Ангарского муниципального образования.

Администрация Каменно-Ангарского муниципального образования осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 16 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего приложения. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Каменно-Ангарского муниципального образования, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2. Верификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности транспортных услуг.