РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИРЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2021г. № 65

с. Нижняя Иреть

Об утверждении муниципальной программы

«развитие дорожного хозяйства на территории

Нижнеиретского муниципального

образования на 2022 – 2024 годы»

В целях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нижнеиретского муниципального образования, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6, статьями 36, 43 Устава Нижнеиретского муниципального образования, администрация Нижнеиретского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы» (прилагается).

2. Администрации Нижнеиретского муниципального образования ежегодно производить корректировку Программы согласно бюджетной обеспеченности.

3. Главному специалисту Нижнеиретского муниципального образования (Л.Г. Луковниковой) опубликовать настоящее постановление в издании «Нижнеиретский вестник», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Нижнеиретское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования (cher.irkobl.ru).

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01 января 2022 года

5. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на главу Нижнеиретского муниципального образования В.В.Григорьева

Глава Нижнеиретского

муниципального образования							В.В. Григорьев

исп.Луковникова Л.Г.

Приложение

к постановлению администрации

Нижнеиретского муниципального

образования от 28.12.2021 № 65

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования

на 2022–2024 годы

с. Нижняя Иреть

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная Программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы» разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Устава Нижнеиретского муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития автомобильных дорог местного значения Нижнеиретского муниципального образования, в том числе, социально-экономического и градостроительного направления.

Основу муниципальной Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития автомобильных дорог муниципального образования. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования.

Цели и задачи Программы – развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования, повышение безопасности дорожного движения, качество эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия на окружающую среду муниципального образования.

1. Паспорт муниципальной Программы

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы»

| Наименование муниципальной Программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Нижнеиретского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Нижнеиретского муниципального образования |
| Цель Программы | Развитие автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории Нижнеиретского муниципального образования |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально- экономического развития Нижнеиретского муниципального образования; - повышение безопасности дорожного движения на территории Нижнеиретского муниципального образования; - снижение негативного воздействия на окружающую среду Нижнеиретского муниципального образования. |
| Целевые показатели Программы | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития автомобильных дорог местного значения, включая показатели безопасности , качество, эффективность транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2022 по 2024 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Нижнеиретского муниципального образования. Объем финансирования Программы составляет 4207,68 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 год – 1322,99 тыс. руб.; 2023 год – 1386,83 тыс. руб.; 2024 год – 1497,86 тыс. руб. В рамках Программы финансируются мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения ремонтных и эксплуатационных работ: - капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения; - содержание дорог, с регулярным грейдерованием, очисткой от снега, ямочным ремонтом; - кадастровые работы, техническое обследование и оформление дорог; - уличное освещение; - установка дорожных знаков; - устройство пешеходных переходов и разметки; - устройство пешеходных тротуаров. Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2024 году предполагается: 1. Отремонтировать 7,722 км автомобильных дорог местного значения. 2. Оформить 100 % автомобильных дорог в собственность муниципального образования. 3. Установить уличные светильники 80 %. |

2. Характеристика существующего состояния автомобильных дорог местного значения Нижнеиретского муниципального образования

Нижнеиретское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области».

Нижнеиретское муниципальное образование находится в северной части Черемховского района. Общая площадь составляет 21417,33 га. Протяженность границ Нижнеиретского муниципального образования 89,49 км. На 01.01.2016 численность населения Нижнеиретского муниципального образования составляет 1134 человека.

В состав Нижнеиретского муниципального образования входит семь населенных пунктов это: с. Нижняя Иреть (центр), д. Бажей, з. Гусева, з. Шестакова, з. Невидимова, п. Паточный, п. Большебельск.

На севере сельское поселение граничит с Аларским районом Усть-Ордынского Бурятского Автономного Округа, на востоке – с Парфеновским сельским поселением, на юге – с Тальниковским сельским поселением, на западе – с Голуметским сельским поселением.

Одной из основных проблем автодорожной сети Нижнеиретского муниципального образования является то, что автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозки грузов на территории муниципального образования

В состав Нижнеиретского муниципального образования входят 7 населенных пунктов.

Таблица 3. Расстояния между с. Нижняя Иреть и населенными пунктами

| Населенные пункты | Расстояние до села Нижняя Иреть, км |
| --- | --- |
| деревня Бажей | 15 |
| Поселок Паточный | 10 |
| Поселок Болшебельск | 10 |
| Заимка Гусева | 3,0 |
| Заимка Шестакова | 3,0 |
| Заимка Неведимова | 10 |

Населенные пункты Нижнеиретского муниципального образования сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населенных пунктах являются главные и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются:

- село Нижняя Иреть – ул. Советская, ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Заречная; ул.Пролетарская; ул.Комсомольская; ул.Коммунаров; ул.Партизанская;пер Речной, ул Полевая

- заимка Шестакова – ул. Трактовая

- Поселок Паточный – ул. Дачная;

- Поселок Болшебельск – ул. Белая

- Заимка Гусева – ул. Береговая; ул.Строительная;

- деревня Бажей – ул. Луговая; ул.Зеленая; ул.Степная, ул. Набережная; пер Речной

- Заимка Неведимова – ул. Лесная.

Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через населенные пункты с. Нижняя Иреть, .

Таблица 4. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Нижнеиретского муниципального образования.

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность м. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное | гравийное | грунтовое |
|  | с.Нижняя Иреть |  |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога по ул.Советской | 2096 | 2096 | - | - |
| 2 | автомобильная дорога по ул.Партизанской | 793 | 793 | - | - |
| 3 | автомобильная дорога по пер.Речному | 543 | - | 543 | - |
| 4 | автомобильная дорога по ул.Коммунаров | 507 | - | 507 | - |
| 5 | автомобильная дорога по ул.Школьной | 312 | - | 312 | - |
| 6 | автомобильная дорога по ул.Комсомольской | 500 | - | 500 | - |
| 7 | автомобильная дорога по ул.Октябрьской | 400 | - | 400 | - |
| 8 | автомобильная дорога по ул.Красноармейской | 500 | - | 500 | - |
| 9 | автомобильная дорога по ул.Пролетарской | 700 | - | 400 | 300 |
| 10 | автомобильная дорога по ул.Полевой | 2722 | - | 2722 | - |
| 11 | автомобильная дорога по ул.Заречной | 1420 | - | 1420 | - |
|  | д.Бажей |  |  |  |  |
| 12 | автомобильная дорога по ул.Луговой | 2000 | - | 2000 | - |
| 13 | автомобильная дорога по ул.Зеленой | 727 | - | 727 | - |
| 14 | автомобильная дорога по ул.Степной | 605 | - | 605 | - |
| 15 | автомобильная дорога по ул.Набережной | 281 | - | 281 | - |
| 16 | автомобильная дорога по пер.Речному | 120 | - | 120 | - |
|  | з.Гусева |  |  |  |  |
| 17 | автомобильная дорога по ул.Береговой | 800 | - | 800 | - |
|  | з.Шестакова |  |  |  |  |
| 18 | автомобильная дорога по ул.Трактовой | 1374 | - | 1374 | - |
|  | з.Невидимова |  |  |  |  |
| 19 | автомобильная дорога по ул.Лесной | 300 | - | 300 | - |
|  | п.Большебельск |  |  |  |  |
| 20 | автомобильная дорога по ул.Белой | 135 | - | 135 | - |
|  | п.Паточный |  |  |  |  |
| 21 | автомобильная дорога по ул.Дачной | 742 | - | 742 | - |
|  | Итого | 17547 | 2889 | 14358 | 300 |

Таблица 5. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 17,547 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 13,9412 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети в населенных пунктах | км/км2 | 2,625 |
| 4 | Площадь населенных пунктов | км2 | 8,8262 |

В результате анализа улично-дорожной сети Нижнеиретского муниципального образования выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние местных автомобильных дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-5 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования дорог по назначению;

- недостаточность искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

4. Принципиальные варианты развития автомобильных дорог местного значения

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети автомобильных дорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Черемховского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Нижнеиретского муниципального образования предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Нижнеиретского муниципального образования. Карте населенных пунктов: с. Нижняя Иреть, д. Бажей, з.Гусева, з.Шестакова, з.Неведимова, п.Паточный, п.Большебельск отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Нижнеиретского муниципального образования».

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог поселения

Генеральным планом предусматривается создание сети автомобильных дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи населенных пунктов с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25 м., варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории с. Нижняя Иреть, внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения определенные к ремонту в 2022-2024 г.г.:

Таблица 7. План ремонта автомобильных дорог.

| Населенный пункт | Наименование автодороги | Ед. изм. | Протяженность | Год ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| с. Нижняя Иреть | Пер Речной | км | 0,543 |  |  |  |
|  | ул. Школьная | км | 0,312 |  |  |  |
|  | ул. Советская | км | 2,096 | 1,000 |  |  |
|  | ул. Заречная | км | 1,420 |  | 1,420 |  |
|  | ул. Коммунаров | км | 0,507 |  | 0,507 |  |
|  | ул. Красноармейская | км | 0,500 |  |  | 0,500 |
|  | ул. Полевая | км | 2,722 |  |  | 1,000 |
|  | ул. Партизанская | км | 0,793 | 0,793 |  |  |
|  | ул.Пролетарская | км | 0,700 |  |  |  |
|  | Ул.Октябрьская | км | 0,400 |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская | км | 0,500 | 0,500 |  |  |
| д. Бажей | ул.Луговая | км | 2,000 |  |  |  |
|  | ул. Степная | км | 0,605 |  | 0,605 |  |
|  | ул. Зеленая | км | 0,727 |  |  |  |
|  | пер Речной | км | 0,120 |  |  | 0,120 |
|  | Ул. Набережная |  | 0,281 |  |  |  |
| З.Гусева | ул. Береговая | км | 0,800 |  |  | 0,400 |
| З.Шестакова | ул. Трактовая | км | 1,374 |  |  |  |
| З.Неведимова | ул. Лесная | км | 0,300 |  |  |  |
| П.Паточный | ул. Дачная | км | 0,742 |  |  | 0,742 |
| П.Большебельск | ул. Белая | км | 0,135 |  | 0,135 |  |
| Итого: | км | 17,547 | 2,293 | 2,667 | 2,762 |

Предложенный план ремонта автомобильных дорог максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги.

Таблица 8. Объем и источники финансирования муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы»

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За весь период реализации | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского сельского поселения» на 2022-2024 годы |  |  |  |
| 1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров; - содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом | Администрация Нижнеиретского сельского поселения | Всего | 3162,68 | 1047,99 | 1001,83 | 1112,86 |
|  |  |  | местный бюджет | 3162,68 | 1047,99 | 1001,83 | 1112,86 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Уличное освещение | Администрация Нижнеиретского сельского поселения | Всего | 995,00 | 265,00 | 365,00 | 365,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 995,00 | 265,00 | 365,00 | 365,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Нижнеиретского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них | Администрация Нижнеиретского сельского поселения | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков в границах Нижнеиретского муниципального образования, в соответствии Дислокацией дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения в населенных пунктах Нижнеиретского муниципального образования Черемховского района Иркутской области | Администрация Нижнеиретского сельского поселения | Всего | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Оценка технического состояния и паспортизации автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Нижнеиретского муниципального образования Черемховского района Иркутской области | Администрация Нижнеиретского сельского поселения | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

6. Оценка эффективности мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения

6.1. Структура финансирования.

Общий объем средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации автомобильных дорог Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 г.г., составляет 4207,68 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог.

В результате анализа состояния автомобильных дорог Нижнеиретского муниципального образования показано, что экономика муниципального образования является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объемов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. Поэтому в качестве основного источника финансирования предлагается подразумевать поступления в дорожный фонд муниципального образования, а также субсидии из областного бюджета.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы развития муниципального образования до 2032 г. связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Нижнеиретского муниципального образования, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенных пунктов хорошая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части удовлетворительное с низкой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по Черемховскому району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития автомобильных дорог

- развитие автомобильных дорог муниципального образования;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение дорожного движения безопасности;

- качество, эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду муниципального образования.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Нижнеиретского муниципального образования.

Администрация Нижнеиретского муниципального образования осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 3 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать плану мероприятий настоящего приложения. Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Нижнеиретского муниципального образования, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых мероприятий, а также информации о состоянии и развитии автомобильных дорог;

2. Верификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых мероприятий.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию автомобильных дорог.

Разработка и последующая корректировка Программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы» базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления услуг.