РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Новогромовское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 09.09.2016	№ 163

с. Новогромово

Об утверждении муниципальной программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры Новогромовского

муниципального образования на 2017–2020 годы

с перспективой до 2032 года

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Новогромовского муниципального образования, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Новогромовского муниципального образования, Дума Новогромовского муниципального образования

р е ш и л а:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2017–2020 г.г. с перспективой до 2032 года (прилагается).

2. Администрации Новогромовского муниципального образования опубликовать настоящее решение в издании «Новогромовский вестник», в подразделе «Новогромовское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования (cher.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Председатель Думы Новогромовского

муниципального образования						А.К. Инцкирвили

Глава Новогромовского

муниципального образования						А.К. Инцкирвили

С.В. Ксынин

5-55-36

Приложение

к решению Думы Новогромовского

муниципального образования

от 09.09.2016 № 163

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

Новогромовского муниципального образования на 2017–2020 г.г.

с перспективой до 2032 г.

с. Новогромово

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

2. Паспорт муниципальной программы

3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования.

4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории Новогромовского муниципального образования.

5. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

6. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования.

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования.

8. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории Новогромовского муниципального образования.

9. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования.

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на период 2017-2020 г.г. с перспективой до 2032 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования, в том числе, социально-экономического и градостроительного направления, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозки грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу муниципальной программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду муниципального образования.

1. Паспорт муниципальной Программы

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 г.г. С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 г.»

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2017–2020 г.г. с перспективой до 2032 г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Новогромовского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новогромовского муниципального образования |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности Новогромовского муниципального образования |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально- экономического развития; - повышение безопасности, качество, эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду муниципального образования. |
| Целевые показатели Программы | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество, эффективность транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2032 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Объем финансирования Программы составляет 15 989,00 тыс. руб.в том числе по годам: 2017 год – 703,00 тыс. руб.; 2018 год – 737,00 тыс. руб.; 2019 год – 769,00 тыс. руб.; 2020 год – 820,00 тыс. руб.; 2021 год – 860,00 тыс. руб.; 2022-2026 года – 4 900,00 тыс. руб.; 2027-2032 года – 7 200,00 тыс. руб. В рамках Программы финансируются мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения ремонтных и эксплуатационных работ: - капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров; - содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом; - установка дорожных знаков; - установка светильников уличного освещения. Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие транспорта общего пользования. 3. Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования. 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования

Новогромовского муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области».

Новогромовское муниципальное образование находится на северо-западе Черемховского района. Общая площадь составляет 10750,48 га. Протяженность границ Новогромовского муниципального образования 72,35 км. На 01.01.2016 численность населения Новогромовского муниципального образования составляет 1853 человека.

В состав Новогромовского муниципального образования входит семь населенных пунктов это: с. Новогромово (центр), д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, з. Ступина.

С северной и западной стороны Новогромовское муниципальное образование граничит с Аларским районом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, на юге с Лоховским муниципальным образованием Черемховского района, с восточной стороны с муниципальным образованием «Город Черемхово», с северо-восточной стороны с Черемховским муниципальным образованием Черемховского района.

Железнодорожный транспорт

На территории Новогромовского муниципального образования железнодорожный транспорт представлен Транссибирской железнодорожной магистралью Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги». Практического значения в транспортной инфраструктуре муниципального образования не имеет.

Таблица 1. Характеристика участков железной дороги в границах муниципального образования.

| Наименование участка | По кол-ву главных путей | Наличие электрификации | Средства автоматики |
| --- | --- | --- | --- |
| Тайшет – Черемхово | Двухпутный | Электрифицированный | Автоблокировка |

Таблица 2. В таблице приводится краткая характеристика остановочного пункта, расположенного на территории муниципального образования.

| № | Участок дороги | Станции | Тип станции | Класс станции | Километраж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транссибирская железнодорожная магистраль |
| 1 | Ноты | о.п. | - | 5037 |

Автомобильный транспорт

Внешние связи Новогромовского муниципального образования поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Новогромово до административного центра района г. Черемхово по автодороге – 4 км, расстояние от г. Черемхово до областного центра г. Иркутск – 135 км.

По территории Новогромовского муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- федерального значения

- Р-255 «Сибирь» Новосибирск–Кемерово–Красноярск–Иркутск

(ранее М-53 «Байкал») протяженность – 11,5 км.;

- регионального значения

- «Западный подъезд к г. Черемхово» протяженность – 5,6 км.;

- «Автодорога Новогромово-Катом» протяженность - 8,8 км.;

- «Подъезд к д. Малиновка» протяженность - 0,2 км.

Автодорога Федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск–Кемерово–Красноярск–Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Данная автодорога обеспечивает населенные пункты с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Забитуй автомобильной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Одной из основных проблем автодорожной сети Новогромовского муниципального образования является то, что автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Новогромовском муниципальном образовании отсутствуют.

Трубопроводный транспорт

По территории Новогромовского муниципального образования почти параллельно автомобильной дороге Федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск–Кемерово–Красноярск–Иркутск, проходит нефтепровод «Омск-Иркутск», протяженностью в границах муниципального образования – 6,6 км., а так же совместно с нефтепроводом проложен этиленопровод «Ангарск-Саянск» протяженностью – 6,3 км.

3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозки грузов на территории муниципального образования

В состав Новогромовского муниципального образования входят 7 населенных пунктов.

Таблица 3. Расстояния между с. Новогромово и населенными пунктами

| Населенные пункты | Расстояние до села Новогромово, км |
| --- | --- |
| деревня Малиновка | 7,2 |
| деревня Шаманаева | 0,5 |
| деревня Катом | 6,5 |
| деревня Забитуй | 3,0 |
| деревня Громова | 0,4 |
| заимка Ступина | 3,8 |

Населенные пункты Новогромовского муниципального образования сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населенных пунктах являются главные и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются:

- село Новогромово – ул. Советская, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Энергетиков;

- деревня Малиновка – ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Гагарина;

- деревня Шаманаева – ул. Чкалова;

- деревня Катом – ул. Тополиная, ул. Новая;

- деревня Забитуй – ул. Березовая;

- деревня Громова – ул. Полевая;

- заимка Ступина – ул. Ступинская.

Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через населенные пункты с. Новогромово, д. Шаманаева.

Таблица 4. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Новогромовского муниципального образования.

| № | Наименование автомобильной дороги | Дислокация | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Солнечная | с. Новогромово | 0,275 | 25-248-817 ОП МП 001 |
| 2 | ул. Школьная | с. Новогромово | 0,575 | 25-248-817 ОП МП 002 |
| 3 | ул. Лесная | с. Новогромово | 1,0 | 25-248-817 ОП МП 003 |
| 4 | ул. Мира | с. Новогромово | 0,5 | 25-248-817 ОП МП 004 |
| 5 | ул. Победы | с. Новогромово | 0,675 | 25-248-817 ОП МП 005 |
| 6 | ул. Луговая | с. Новогромово | 0,5 | 25-248-817 ОП МП 006 |
| 7 | ул. Механизаторов | с. Новогромово | 0,45 | 25-248-817 ОП МП 007 |
| 8 | ул. Энергетиков | с. Новогромово | 0,85 | 25-248-817 ОП МП 008 |
| 9 | ул. Фермерская | с. Новогромово | 1,35 | 25-248-817 ОП МП 009 |
| 10 | автодорога по плотине | с. Новогромово | 1,35 | 25-248-817 ОП МП 010 |
| 11 | ул. Садовая | д. Малиновка | 1,3 | 25-248-817 ОП МП 011 |
| 12 | ул. Степная | д. Малиновка | 0,275 | 25-248-817 ОП МП 012 |
| 13 | ул. Заозерная | д. Малиновка | 0,225 | 25-248-817 ОП МП 013 |
| 14 | ул. Лесная | д. Малиновка | 0,55 | 25-248-817 ОП МП 014 |
| 15 | ул. Школьная | д. Малиновка | 0,3 | 25-248-817 ОП МП 015 |
| 16 | ул. Гагарина | д. Малиновка | 0,525 | 25-248-817 ОП МП 016 |
| 17 | ул. Молодежная | д. Малиновка | 0,65 | 25-248-817 ОП МП 017 |
| 18 | проезд между ул. Гагарина и ул. Молодежной | д. Малиновка | 0,15 | 25-248-817 ОП МП 018 |
| 19 | автодорога по плотине | д. Малиновка | 0,325 | 25-248-817 ОП МП 019 |
| 20 | автодорога к свалке | д. Малиновка | 0,625 | 25-248-817 ОП МП 020 |
| 21 | ул. Чкалова | д. Шаманаева | 1,45 | 25-248-817 ОП МП 021 |
| 22 | ул. Заозерная | д. Шаманаева | 0,58 | 25-248-817 ОП МП 022 |
| 23 | автодорога к кладбищу | д. Шаманаева | 0,5 | 25-248-817 ОП МП 023 |
| 24 | ул. Петровская | д. Катом | 0,375 | 25-248-817 ОП МП 024 |
| 25 | ул. Тополиная | д. Катом | 0,5 | 25-248-817 ОП МП 025 |
| 26 | ул. Новая | д. Катом | 0,4 | 25-248-817 ОП МП 026 |
| 27 | ул. Трудовая | д. Катом | 0,6 | 25-248-817 ОП МП 027 |
| 28 | ул. Озерная | д. Катом | 0,75 | 25-248-817 ОП МП 028 |
| 29 | ул. Березовая | д. Забитуй | 0,775 | 25-248-817 ОП МП 029 |
| 30 | ул. Полевая | д. Громова | 0,45 | 25-248-817 ОП МП 030 |
| 31 | ул. Ступинская | З. Ступина | 0,25 | 25-248-817 ОП МП 031 |
| ИТОГО: | 19,08 |  |

Таблица 5. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 19,08 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 11,448 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 0,177 |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 | 1,9285 |

В результате анализа улично-дорожной сети Новогромовского муниципального образования выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние местных автомобильных дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования дорог по назначению;

- недостаточность искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

На территории Новогромовского муниципального образования объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г составил 140 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 220 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27. потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26. потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19. общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Черемховского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Новогромовского муниципального образования предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования. Карте населенных пунктов: с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, з. Ступина с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования».

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования.

Таблица 6. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии транспортной доступности для населения | Система автомобильных улиц и дорог | км | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
|  | Повышение качества и улучшение структуры улично- дорожной сети | км | 1,4 | 1,03 | 0,62 | 0,58 | 0,275 | 19,08 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 60 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем ремонта дорожной сети (за год) | км | 1,322 | 0,65 | 0,62 | -- | 0,275 | 14,1 |
|  | Объем строительства дорожной сети (за год) | км | 0,128 | 0,38 | -- | 0,58 | -- | 1,025 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Генеральным планом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи населенных пунктов с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25 м., варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Забитуй внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Автомобильные дороги общего пользования местного значения определенные на 1 очередь ремонта и строительства 2017-2021 г.г.:

- ул. Солнечная, с. Новогромово протяженностью 0,27 км;

- ул. Школьная, с. Новогромово протяженностью 0,62 км;

- ул. Молодежная, д. Малиновка протяженностью 1,03 км;

- ул. Чкалова, д. Шаманаева протяженностью 1,322 км;

- ул. Заозерная, д. Шаманаева протяженностью 0,58 км.

Таблица 7. План ремонта и строительства автодорог общего пользования местного значения на 1 очередь и расчетный срок.

| Населенный пункт | Наименование автодороги | Ед. изм. | Кол-во | Ремонт 1 оч. 2017-2021 г.г. | Строительство 1 оч. 2017-2021 г.г. | Расч. срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новогромово | ул. Солнечная | км | 0,275 | 0,275 |  |  |
|  | ул. Школьная | км | 0,575 | 0,62 |  |  |
|  | ул. Лесная | км | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | ул. Мира | км | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  | ул. Победы | км | 0,675 |  |  | 0,675 |
|  | ул. Луговая | км | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  | ул. Механизаторов | км | 0,45 |  |  | 0,45 |
|  | ул. Энергетиков | км | 0,85 |  |  | 0,85 |
|  | ул. Фермерская | км | 1,35 |  |  | 1,35 |
|  | автодорога по плотине | км | 1,35 |  |  | 1,35 |
| д. Малиновка | ул. Садовая | км | 1,3 |  |  | 1,3 |
|  | ул. Степная | км | 0,275 |  |  | 0,275 |
|  | ул. Заозерная | км | 0,225 |  |  | 0,225 |
|  | ул. Лесная | км | 0,55 |  |  | 0,55 |
|  | ул. Школьная | км | 0,3 |  |  | 0,3 |
|  | ул. Гагарина | км | 0,525 |  |  | 0,525 |
|  | ул. Молодежная | км | 0,65 | 0,65 | 0,38 |  |
|  | проезд между ул. Гагарина и ул. Молодежной | км | 0,15 |  |  |  |
|  | автодорога по плотине | км | 0,325 |  |  | 0,325 |
|  | автодорога к свалке | км | 0,625 |  |  | 0,625 |
| д. Шаманаева | ул. Чкалова | км | 1,45 | 1,322 | 0,128 |  |
|  | ул. Заозерная | км | 0,58 |  | 0,58 |  |
|  | автодорога к кладбищу | км | 0,5 |  |  | 0,5 |
| д. Катом | ул. Петровская | км | 0,375 |  |  | 0,375 |
|  | ул. Тополиная | км | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  | ул. Новая | км | 0,4 |  |  | 0,4 |
|  | ул. Трудовая | км | 0,6 |  |  | 0,6 |
|  | ул. Озерная | км | 0,75 |  |  | 0,75 |
| д. Забитуй | ул. Березовая | км | 0,775 |  |  | 0,775 |
| д. Громова | ул. Полевая | км | 0,45 |  |  | 0,45 |
| з. Ступина | ул. Ступинская | км | 0,25 |  |  | 0,25 |
| Итого: | км | 19,08 | 2,867 | 1,088 | 15,125 |

Предложенный план ремонта и строительства улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 140 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,97 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 280 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27. потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26. потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19. общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов Новогромовского муниципального образования предлагается размещение СТО в районе федеральной автодороги Р-255 территория д. Шаманаева ул. Трактовая:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Новогромовского муниципального образования дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования. Карте населенных пунктов: с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, з. Ступина, с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования».

6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 8 – Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети Новогромовского муниципального образования.

| № п/п | Наименование финансируемых мероприятий | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Количество | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало (год) | Окончание (год) |  |  | на весь период 2017-2032 г.г. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров; - содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом; - установка дорожных знаков | Повышение качества улично - дорожной сети | 2017 | 2032 | 15739,0 | 19,08 км | 15739,0 | 4492,2 | 3012,6 | 1837,1 | 3298,8 | 772,1 | 1163,1 | 1163,1 |
| 2. | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2032 | 250,0 | 100 шт. | 250,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
| Итого: | 15989,0 | -- | 15989,0 | 4522,2 | 3042,6 | 1867,1 | 3328,8 | 802,1 | 1213,1 | 1213,1 |

6.1. Структура инвестиций.

Общий объем средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети Новогромовского муниципального образования на 2017-2032 г.г., составляет 15739,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог.

Распределение планового объема инвестиций по транспортной инфраструктуре с учетом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017-2032 г.г. Полученные результаты (в ценах 2016 г.) приведены в табл. 7.

Таблица 9. Распределение объема инвестиций на период реализации Программы развития транспортной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования, тыс. руб.

| № | Виды работ | Инвестиции на реализацию программы по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 -2026 | 2027-2032 | всего |
| 1. | Ремонт дорожной сети | 3761,3 | 842,8 | 1837,1 |  | 772,1 | 1163,1 | 1163,1 | 9539,5 |
| 2. | Строительство дорожной сети | 730,9 | 2169,8 |  | 3298,8 |  |  |  | 6199,5 |
| 3. | Уличное освещение | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| Итого: | 4522,2 | 3042,6 | 1867,1 | 3328,8 | 802,1 | 1213,1 | 1213,1 | 15989,0 |

В результате анализа состояния улично-дорожной сети Новогромовского муниципального образования показано, что экономика муниципального образования является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объемов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления в дорожный фонд муниципального образования, а также субсидии из областного бюджета.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы (в ценах 2016 года) приведено в табл. 8

Таблица 10. Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы, тыс. руб.

| № | Наименование работ | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | в т.ч. федеральный бюджет | в т.ч. бюджет областной | в т.ч. местный бюджет | в т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дорожной сети | 9539,5 | 0 | 0 | 9539,5 | 0 |
| 2. | Строительство дорожной сети | 6199,5 | 0 | 0 | 6199,5 |  |
| 3. | Освещение | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы развития муниципального образования до 2032 г. связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенных пунктов хорошая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части удовлетворительное с низкой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по Черемховскому району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

- развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество, эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду муниципального образования.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Новогромовского муниципального образования.

Администрация Новогромовского муниципального образования осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 16 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего приложения. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Новогромовского муниципального образования, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2. Верификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности транспортных услуг.

Председатель Думы Новогромовского

муниципального образования						А.К. Инцкирвили

Глава Новогромовского

муниципального образования						А.К. Инцкирвили