РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район, Иркутской области

Новогромовское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 16.06.2017	№ 29

с. Новогромово

О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Новогромовского

муниципального образования на 2013-2022 годы»

с изменениями внесенными решением Думы

от 02.03.2016 № 145, с изменениями внесенными

решением Думы от 30.03.2017 № 22»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьями 6, 24 Устава Новогромовского муниципального образования, Дума Новогромовского муниципального образования

р е ш и л а:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования» на 2013-2022 годы, утвержденную решением Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2012 № 46 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. подраздел 3.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, раздела 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения

табл. 23

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | Длина м. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | до 2022 |  |
| 1. | Тепловые сети с. Новогромово реконструкция |  |
| 1.1. | ул. Школьная | 80 | 250 |  |  | 1600,0 | 400,0 |  |  | 2000,0 |
| 1.2. | ул. Солнечная | 80 | 130 |  |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 |
| 1.3. | ул. Советская | 100 | 267 |  |  |  |  |  | 1913,0 | 1913,0 |
| 1.4. | к дому культуры | 100 | 155 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000,0 |
| 1.5. | к школе, гаражу | 100 | 125 |  |  |  |  |  | 600 | 600,0 |
| 1.6. | к детскому саду | 100 | 30 |  |  |  |  |  | 400 | 400,0 |
| 1.7. | к адм. зданию | 80 | 80 |  |  |  |  |  | 500 | 500,0 |
| 2. | Замена котла в котельной |  |  |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |
| 3. | Тепловые сети с. Новогромово строительство |  |
| 3.1. | к физкультурно-оздоровительному комплексу | 100 | 250 |  |  |  |  |  | 1100,0 | 1100,0 |
| 3.2. | к детскому саду | 80 | 100 |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
| 3.3. | к пожарному депо | 100 | 70 |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 3.4. | к новым жилым домам ул. Лесная | 80 | 200 |  |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |
| 3.5. | ул. Советская | 100 | 600 |  |  |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 |
| 3.6. | ул. Мира | 100 | 250 |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
| 3.7. | ул. Луговая | 100 | 350 |  |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 |
| Итого: |  |  | 1600,0 | 2500,0 |  | 10113,0 | 14213,0 |
| В том числе бюджет Иркутской области: | 0,0 | 0,0 | 1488,0 | 2325,0 |  | 9292,0 | 13105,0 |
| бюджет Новогромовского м. о.: | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 175,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  | 721,0 | 1008,0 |

2. Администрации Новогромовского муниципального образования опубликовать настоящее решение в издании «Новогромовский вестник», и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Новогромовского муниципального образования раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования.

3. Внести в оригинал решения Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2012 № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования» на 2013-2022 годы», информационную справку о дате внесения в него изменений.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Новогромовского муниципального образования А.К. Инцкирвили.

Председатель Думы Новогромовского

муниципального образования						А.К. Инцкирвили

Глава Новогромовского

муниципального образования						А.К. Инцкирвили

С.В. Ксынин

5-55-36