# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСТРОЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2021 № 35

п. Новостройка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и учреждений социальной сферы Новостроевского

муниципального образования к отопительному

периоду 2021-2022 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Новостроевского муниципального образования к отопительному периоду 2021-2022 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 43 Устава Новостроевского муниципального образования, администрация Новостроевского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Новостроевского муниципального образования к работе в отопительный период 2021-2022 годов (приложение № 1).

2. Установить срок окончания работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к новому отопительному периоду 01.09.2021.

3. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы:

3.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов социальной сферы на территории Новостроевского муниципального образования к отопительному периоду 2021-2022 годов.

3.2. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Администрацию Новостроевского муниципального образования о ходе проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов.

3.3. Организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2021-2022 годов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.4. В срок до 01.09.2021 завершить подготовку объектов социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории Новостроевского муниципального образования.

4. Администрации Новостроевского муниципального образования:

4.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Новостроевского муниципального образования к отопительному периоду 2021-2022 годов.

4.2. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее Управление ЖКХ АЧРМО) о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

4.3. В срок до 01.09.2021 информировать Управление ЖКХ АЧРМО об организации работы теплоисточников в осенне-зимний период 2021-2022 годов, с приложением актов-допусков и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

4.4. Утвердить алгоритм действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу Черемховского районного муниципального образования (приложение № 2).

5. Главному специалисту администрации Новостроевского муниципального образования Тихоновой С.С. настоящее постановление опубликовать в издании «Новостроевский вестник» и разместить в подразделе Новостроевского муниципального образования в разделе «поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.cher.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Новостроевского муниципального образования Федяева Е.Н.

Глава Новостроевского

муниципального образования							Е.Н. Федяев

Р.М. Анафиков 8(39546) 4-20-19

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новостроевского муниципального образования

от 26.05.2021 № 35

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Новостроевского муниципального образования к работе в отопительный период 2021-2022 годов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКОУ СОШ п. Новостройка |
| 1 | разборка котлов (2 штуки) | - | - | июнь 2021 | завхоз О.Ф. Алтунина |
| 2 | чистка котлов (2 штуки) | - | - | июнь 2021 | завхоз О.Ф. Алтунина |
| 3 | очистка водозаборного колодца в котельной | - | - | июль 2021 | завхоз О.Ф. Алтунина |
| 4 | чистка боровов | - | - | июнь 2021 | завхоз О.Ф. Алтунина |
| 5 | побелка котельной | 4000 руб | собственные средства | июль 2021 | завхоз О.Ф. Алтунина |
| 6 | заключение контрактов на поставку дровяной древесины | 786 000 руб | отдел образования АЧРМО | август – сентябрь 2021 | директор Н.П. Селянгина |
| МКУ «КДЦ «Новостроевский сельский клуб» |
| 1 | Очистка газо-дымовых проходов отопительных печей | 200 руб | собственные средства, помощь спонсоров | до 20.08.2021 | директор Тарасова Т.Н. |
| 2 | Заделка, замазка трещин и сколов печей с последующей побелкой известью | 500 руб | собственные средства, помощь спонсоров | до 20.08.2021 | директор Тарасова Т.Н. |
| 3 | Утепление оконных, дверных проемов главного входа, запасного (пожарного) выхода | 400 руб | собственные средства, помощь спонсоров | до 20.08.2021 | директор Тарасова Т.Н. |
| 4 | Заключение контракта на поставку твердого топлива (дров) на отопительный сезон 2021-2022 г.г. | 20 000 руб | бюджет Новостроевского сельского поселения | август-сентябрь 2021 | директор Тарасова Т.Н. |
| Новостроевская сельская библиотека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Чистка дымоходов, замазка, побелка печей | 200 руб | Сельская библиотека | до 15.07.2021 | Зав. библиотекой Андреева Н.П. |
| 2 | Замазка, побелка печной трубы | 300 руб | Сельская библиотека | до 15.07.2021 | Зав. библиотекой Андреева Н.П. |
| 3 | Побелка помещения библиотеки | 650 руб | Сельская библиотека | до 15.07.2021 | Зав. библиотекой Андреева Н.П. |
| 4 | Заключение договора на подвоз дров на отопительный сезон 2021-2022 г.г. | 40 000 руб | МКУК «МБЧР» | август-сентябрь 2021 г. | МКУК «МБЧР», зав. библиотекой Андреева Н.П. |

Глава Новостроевского

муниципального образования							Е.Н. Федяев

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Новостроевского муниципального образования

от 26.05.2021 № 35

Алгоритм действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Новостроевского муниципального образования и Черемховского районного муниципального образования через ЕДДС АЧРМО.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Черемховского района.

СХЕМА

взаимодействия организаций Новостроевского муниципального образования в период возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ.

Глава Новостроевского

муниципального образования							Е.Н. Федяев

# Text boxes

УЖКХ АЧРМО

8(39546) 5-28-67

Диспетчер ЕДДС Черемховского района 8(39546) 5-32-14

Отдел по делам

ГО и ЧС

8(39546) 5-30-01

Глава администрации Новостроевского МО Федяев Е.Н.

8(39546) 4-20-19

ОГБУЗ МЦРБ ФАП

п. Новостройка зав. КиселеваС.В.

МКОУ СОШ

п. Новостройка директор

Селянгина Н.П.

МКУК МБЧР сельская библиотека зав. Андреева Н.П.

МКУК «КДЦ «Новостроевский СК» директор Тарасова Т.Н.

ЦЭС ГСО ЧР Голуметский участок диспетчер

8(39546) 5-53-23