# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТРОЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 30.12.2016 № 23

п. Новостройка

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования на 2015 – 2025 годы

На основании Федерального закона от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства Российской Федерации 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьями 32, 43 Устава Новостроевского муниципального образования, Дума Новостроевского муниципального образования

решила:

- Внести в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования на 2015-2025 годы» утвержденную решением Думы Новостроевского муниципального образования 
от 30.04.2015 № 94 (с изменениями от 25.02.2016 № 113), следующие изменения:

  - Строку 10 раздела 1 Паспорт программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы финансирования: 2015 – 2025 годы – 1 210 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 60 тыс. руб.; 2018 год – 60 тыс. руб.; 2019 год – 60 тыс. руб.; 2020 год – 75 тыс. руб.; 2021 год – 355 тыс. руб.; 2022 год – 255 тыс. руб.; 2023 год – 55 тыс. руб.; 2024 год – 235 тыс. руб.; 2025 год – 55 тыс. руб. Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: средств федерального бюджета; средств бюджета Иркутской области; средств бюджета Черемховского районного муниципального образования; средств бюджета Новостроевского сельского поселения; тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; средств инвесторов; иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно |
| --- | --- |

»;

  - Приложение № 1 «График реализации мероприятий программы» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему решению

  - Приложение № 2 «План мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования на 2015 – 2025 годы» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему решению.

- Администрации Новостроевского муниципального образования:

  - внести информационную справку в оригинал Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новостроевского муниципального образования на 2015-2025 годы утвержденную решением Думы Новостроевского муниципального образования от 30.04.2015 № 94;

  - опубликовать настоящее решение в издании «Новостроевский вестник» и разместить в подразделе Новостроевского сельского поселения раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования cher.irkobl.ru.

- Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Новостроевского муниципального образования Н.М. Казазаева.

Председатель Думы Новостроевского

муниципального образования							Н.М. Казазаев

Глава Новостроевского

муниципального образования 							Н.М. Казазаев

Приложение № 1

К решению Думы Новостроевского муниципального образования

от 30.12.2016 № 23

Приложение № 1

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Новостроевского

муниципального образования

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |
| 1.1 | Подготовка документации под строительство и строительство водонапорной башни в п. Новостройка | 2016-2025 | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения |
| Водоотведение |
| 2.1 | Нарезка кюветов вдоль дорог в Новостроевском МО | 2015-2025 | Улучшение экологической обстановки, очистка ливневой канализации для выполнения требований |
| Система теплоснабжения |
| 3.1 | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 2018-2025 | Организация качественного и бесперебойного обеспечения населения твердым топливом |
| Сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 2015-2017 | Улучшение санитарно-бытовых условий и экологической ситуации на территории муниципального образования |
| 4.2 | Приобретение уличных урн | 2015-2017 |  |
| 4.3 | Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 2017-2025 |  |
| 4.4 | Заключение договора на утилизацию ТБО | 2017-2025 |  |
| 4.5 | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 2019-2022 |  |

Приложение № 2

К решению Думы Новостроевского муниципального образования
от 30.12.2016 № 23

Приложение № 2

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Новостроевского

муниципального образования

План мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Новостроевского муниципального образования на 2015 – 2025 годы

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб. | в том числе, тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства ОКК | Надбавка к тарифам |
|  |  |  |  | Районный бюджет | Бюджет поселения |  |  |
| 2015 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Оформление земельного участка под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Новостройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Заключение договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2015 год: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Оформление земельного участка под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Заключение договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2016 год: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Оформление земельного участка под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Инга | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.3. | Заключение договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Заключение договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2017 год: | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 2018 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Чернушка 2-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.3. | Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Оплата договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2018 год: | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 2019 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Чернушка 1-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.3. | Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Оплата договора на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Оформление земельных участков под строительство контейнерных площадок и их оборудование | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Итого за 2019 год: | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 2020 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Инга | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.4. | Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.5. | Подготовка проектно-сметной документации под строительство контейнерных площадок и их оборудование | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Итого за 2020 год: | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 2021 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Чернушка 1-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.4. | Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство контейнерных площадок и их оборудование | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Итого за 2021 год: | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 |
| 2022 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Новостройка | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.4. | Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.5. | Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Итого за 2022 год: | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 2023 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Утверждение и доработка (при необходимости) проектно-сметной документации под строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Новостройка | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.4. | Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.5. | Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2023 год: | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 2024 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Строительство водонапорной башни в п. Новостройка в собственность | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в п. Чернушка 1-я | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.4. | Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.5. | Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2024 год: | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |
| 2025 год |
| 1 | Водоснабжение, всего |
| 1.1. | Строительство водонапорной башни в п.Новостройка в собственность | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | Водоотведение, всего |
| 2.1. | Нарезка кюветов вдоль дорог в с. Инга | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение, всего |
| 3.1. | Привлечение специальной организации по обеспечению населения твердым топливом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Приобретение уличных урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Оплата договоров на вывоз ТБО на Голуметский полигон | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.4. | Оплата договора на утилизацию ТБО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4.5. | Приобретение контейнеров и монтаж контейнерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за 2025 год: | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Всего за 2015-2025 годы: | 1 210 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 0 |