**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН**

**САЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18.05.2020 № 27**

**с. Саянское**

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Саянского сельского поселения к отопительному периоду 2020-2021 годов**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Саянского сельского поселения к отопительному периоду 2016-2017 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 43 Устава Саянского сельского поселения, администрация Саянского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Саянского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 1).

2. Установить срок окончания работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к новому отопительному периоду 11.09.2020 г.

3. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы:

3.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов социальной сферы на территории Саянского сельского поселения к отопительному периоду 2020-2021 годов.

3.2. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Администрацию Саянского сельского поселения о ходе проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов.

3.3. Организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2020-2021 годов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.4. В срок до 11.09.2020 завершить подготовку объектов социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории Саянского сельского поселения.

4. Администрации Саянского сельского поселения:

4.1. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Саянского сельского поселения к отопительному периоду 2020-2021 годов.

4.2. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее Управление ЖКХ АЧРМО) о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

4.3. В срок до 01.10.2020 информировать Управление ЖКХ АЧРМО об организации работы теплоисточников в осенне-зимний период 2020-2021 годов, с приложением актов-допусков и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

4.4. Утвердить алгоритм действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу Черемховского районного муниципального образования (приложение № 2).

5. Главному специалисту администрации Саянского сельского поселения (Ивановская Г.А.) опубликовать настоящее постановление в издании «Саянский вестник» и разместить в подразделе Саянского сельского поселения раздела «Поселение района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования [www.cher.irkobl.ru](http://www.cher.irkobl.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Саянского сельского поселения А.Н. Андреева.

Глава Саянского

сельского поселения А.Н. Андреев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Саянского сельского поселения

 от 18.05.2020 № 27

**План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Саянского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Финансовая потребность на реализацию мероприятия** | **Источник финансирования** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **МКОУ СОШ с. Саянское** |
| 1 | Чистка котлов | - | собственные средства | Июнь 2020 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 2 | Облицовка котла | - | собственные средства | Июнь 2020 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 3 | Побелка потолков в кабинетах и коридоров  | - | собственные средства | Май 2020 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 4 | Покраска полов в кабинетах и коридоров |  | собственные средства | Июнь 2020 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| **МКУК «КДЦ «Саянский СДК»** |
| 1 | Побелка потолков в здании клуба | - | собственные средства | Август 2020 г. | Директор Иванова Т.А. |
| 2 | Покраска полов, панелей в здании | - | собственные средства | Июль 2020 г | Иванова Т.А. |
| 3 | Заключение договора на электроэнергию ООО «Иркутскэнергосбыт» 2020 г. | 392,0 | бюджет Саянского сельского поселения | 2020 г. | Директор Иванова Т.А. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **МКДОУ д/сад с. Саянское** |
| 1 | Побелка панелей, потолков в здании | - | собственные средства | Август 2020 г. | Зав. д/сада Шалашова О.А. |
| 2 | Замена полов в здании | - | собственные средства | Август 2020 г. | Зав. д/сада Шалашова О.А. |
| 3 | Замена окон в здании | - | собственные средства | Август 2020 г. | Зав. д/сада Шалашова О.А. |
| 4 | Побелка котельной | - | собственные средства | Август 2020 г. | Зав. д/сада Шалашова О.А. |
| **МКДОУ д/сад д. Хандагай** |
| 1 | Побелка потолков, панелей | - | собственные средства | Июнь 2020 г. | Зав. д/сада Попова Н.Г. |
| 2 | Покраска полов, панелей | - | собственные средства | Август 2020 г. | Зав. д/сада Попова Н.Г. |
| 3 | Побелка котельной | - | собственные средства | Август 2020 г. | Зав. д/сада Попова Н.Г. |
| **Администрация Саянского МО** |
| 1 | Заключение договора на электроэнергию ООО «Иркутскэнергосбыт» 2020 г. | 158,0 | бюджет Саянского сельского поселения | 2020 г. | Глава Саянского МО Андреев А.Н. |
| 2 | Покраска оконных рам в здании | - | собственные средства | Май  2020 г. | Глава Саянского МО Андреев А.Н. |
| 3 | Ремонт полов в кабинете | - | собственные средства | Сентябрь 2020 г. | Глава Саянского МО Андреев А.Н. |
| 4 | Ремонт потолка в кабинете | - | собственные средства | Сентябрь 2020 г. | Глава Саянского МО Андреев А.Н. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **НОУ СОШ д. Хандагай** |
| 1 | Побелка потолка в здании | - | собственные средства | Май 2020 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 2 | Покраска пола в здании | - | собственные средства | Июнь 2020 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| **НОУ СОШ д. Жалгай** |
| 1 | Побелка потолков, панелей в здании | - | собственные средства | Май 2020г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| 2 | Покраска пола в здании | - | собственные средства | Июнь 2020 г. | Завхоз Л.И. Кузьмина |
| **Клуб д. Хандагай** |
| 1 | Побелка потолков, панелей в здании | - | собственные средства | Август 2020 г. | ЗаведующаяО.Ю. Нефедьева |
|  | Покраска пола в здании | - | собственные средства | Август 2020 г. | ЗаведующаяО.Ю. Нефедьева |

Глава Саянского

сельского поселения А.Н. Андреев

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Саянского сельского поселения

 от 18.05.2020 № 27

**Алгоритм действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях**

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Саянского сельского поселения и Черемховского районного муниципального образования через ЕДДС АЧРМО.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Черемховского района.

СХЕМА

взаимодействия организаций Саянского сельского поселения в период возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ.

УЖКХ АЧРМО

8(39546) 5-28-67

Диспетчер ЕДДС Черемховского района 8(39546) 5-32-14

Отдел по делам

ГО и ЧС

8(39546) 5-30-01

Глава администрации Саянского МО

Андреев А.Н.

89526278415

ОГБУЗ МЦРБ

с. Голуметь.

Заведующая Иванова Т.Г.

89086446092

МКОУ СОШ

с. Саянское директор Копылова А.С.

89501160787

МКДОУ д/сад

с. Саянское.

Зав. Шалашова О.А

89041327330

МКУК «КДЦ «Саянский СДК» директор

Иванова Т.А.

89500848475

ЦЭС ГСО ЧР Голуметский участок диспетчер

8(39546) 5-53-23

МКДОУ д/сад

д. Хандагай

зав. Попова Н.Г.

89025447170

Глава Саянского

сельского поселения А.Н. Андреев