РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Саянское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 30.12.2016 № 16

с. Саянское

Об утверждении годового отчета о выполнении программы социально-экономического развития Саянского сельского поселения за 2016 год

Заслушав отчет ведущего специалиста Кожевниковой Т.Ю. о реализации Программы комплексного социально-экономического развития Саянского сельского поселения за 2016 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 42 Устава Саянского муниципального образования, Дума Саянского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить годовой отчет о выполнении программы социально-экономического развития Саянского сельского поселения за 2016 год (прилагается).

2. Главному специалисту Администрации Саянского муниципального образования (Ивановская Г.А.) опубликовать настоящее решение в издании «Саянский вестник»;

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Саянского

муниципального образования							А.В. Копылов

Приложение

к решению Думы Саянского

муниципального образования

от 30.12.2016 № 16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении

ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

САЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА 2016 ГОД

Годовой отчет об итогах реализации Программы комплексного социально-экономического развития
 Саянского сельского поселения в 2016 году.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнено на 01.11.2016 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Фед-ый бюджет | Обл-ой бюджет | Рай-ый бюджет | Бюджет поселения | Собственные средства предприятий | Кредиты банков | Прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ремонт муниципальных дорог | 540 |  |  |  | 455,7 |  |  |  | 455,7 | 84% |
| Обеспечение средствами пожаротушения | 854 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | - |
| Улучшение МТБ учреждений культуры, реконструкция ДК с. Саянское | 3326 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | - |
| Строительство колодцев и артезианских скважин | 113 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | - |
| Реконструкция торговых предприятий в с. Саянское | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | - |
| Реконструкция детского сада с. Саянское | 670 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | - |
| Строительство спортивной и детских игровых площадок в с. Саянское | 184 |  |  |  | 149,9 |  |  |  | 149,8 | 81% |

Перечень невыполненных (из запланированных) мероприятий среднесрочного плана социально-экономического развития 
Саянского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ДК в д. Хандагай | отсутствие заинтересованных лиц и инвестиционных ресурсов |
| 2 | Создание лесоперерабатывающего предприятия | отсутствие заинтересованных лиц и инвестиционных ресурсов |
| 3 | Создание предприятия по розливу минеральной воды | отсутствие заинтересованных лиц и инвестиционных ресурсов |
| 4 | Создание мясного цеха | отсутствие заинтересованных лиц и инвестиционных ресурсов |