# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# Иркутская область Черемховский район

# Тунгусское муниципальное образование

# Администрация

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2017 № 7

# с. Тунгуска

| ( | О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тунгусского муниципального образования в 2017 году | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2017 года на территории Тунгусского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6, 36 Устава Тунгусского муниципального образования, администрация Тунгусского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить решение вопросов по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Тунгусского муниципального образования в 2017 году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тунгусского муниципального образования.

2. Утвердить:

- план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Тунгусского муниципального образования в 2017 году (приложение № 1);

- состав рабочей группы на паводковый период 2017 года (приложение № 2);

- план привлечения предприятий, учреждений и организаций при возникновении паводков (приложение № 3);

- схему взаимодействия руководящего состава и служб на паводковый период в Тунгусском муниципальном образовании на 2017 год (приложение № 4);

- список населенных пунктов Тунгусского муниципального образования, из которых предполагается проведение эвакуации населения  (приложение № 5);

- список лодок, имеющихся в индивидуальном пользовании граждан, на территории Тунгусского муниципального образования (приложение № 6);

- перечень эвакуационных органов, развертываемых на территории Тунгусского муниципального образования при чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, наводнением (приложение № 7);

- алгоритм доведения информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации обусловленной паводком, наводнением на территории Тунгусского муниципального образования (приложение № 8).

3. Администрации Тунгусского муниципального образования в срок:

3.1. до 28.02.2017 создать противопаводковые комиссии;

3.2. до 10.03.2017 предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации Тунгусского муниципального образования (кабинет № 19) копии постановлений, приказов по проведению противопаводковых мероприятий, планов мероприятий;

3.3. до 04.04.2017 провести необходимые подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений, привести в готовность соответствующие силы и средства, пункты временного размещения при эвакуации.

4. Для информирования и принятия решений по управлению противопаводковыми мероприятиями руководителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой зоне подтопления или затопления не реже одного раза в сутки (с начала и до прохождения ледохода) сообщать о состоянии водных объектов и обстановке на местах по телефонам 5-32-14, сот. 89086470121 (Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Черемховского районного муниципального образования), по телефонам 112, 01, 5-60-14 (Федеральное государственное казённое учреждение «4 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» (ПЧ-11 город Черемхово)), а при вскрытии ледового покрытия рек и начала ледохода непосредственно в районе населенных пунктов, сообщать данную информацию немедленно.

5. Главному специалисту администрации Тунгусского муниципального образования (Л.Н. Смажевская) опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Тунгусский вестник» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://cher.irkobl.ru/about/poseleniya/tungusskoe/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  специалиста по вопросам жизнеобеспечения И.И. Боболеву.

Глава Тунгусского

муниципального образования 						       Н.В. Булых

И.И. Боболева

89245336457

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тунгусского муниципального

образования

20.02.2017 № 7

##### ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод

на территории Тунгусского муниципального образования в 2017 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести корректировку «Планов эвакуации населения при затоплении территории», паспортов гидрологической безопасности. | До 13.03.2016 | Специалист 1 категории И.И. Боболева |
| 2 | На подведомственной территории: - создать запасы финансовых и материальных ресурсов; - подготовить технику для ведения возможных противопаводковых работ; - организовать круглосуточное дежурство должностных лиц; - в зонах возможного подтопления выставить метки и вести контроль за изменениями уровня воды; - разработать и осуществить необходимые мероприятия по защите населения и снижению ущерба от ледохода и возможного наводнения; - на собраниях с жителями определить места эвакуации населения и правила поведения при эвакуации; - подготовить маршруты эвакуации пострадавшего населения, закрепления автомобильного транспорта, привлекаемого к эвакуации, за пунктами временного размещения. | До начала паводкового периода и в течение всего паводкового периода | Администрация Противопаводковая комиссия |
| 3 | Организовать взаимодействие с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах по контролю за возможными неблагоприятными санитарно-эпидемиологическими последствиями от паводка на территории Тунгусского муниципального образования. | До начала паводкового периода и в течение всего паводкового периода | Администрация |
| 4 | Организовать медицинское обеспечение пострадавшего населения в местах временного размещения эвакуируемого населения. | До 10.04.2016 | ФАП с. Тунгуска (Л.Ю. Герасимова) |
| 5 | Провести обследование участков рек, где возможны заторы и дать свои рекомендации по их предотвращению. | До 01.04.2016 | Администрация Противопаводковая комиссия |
| 6 | Рекомендовать владельцам лодок принять все необходимые меры по безопасному отстою плавсредств на период ледохода и паводка. Подготовить плавсредства на паводковый период для возможной эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей. | До начала ледохода и на весь период паводка | Администрация Противопаводковая комиссия |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тунгусского

муниципального образования

20.02.2017 № 7

С О С Т А В

противопаводковой комиссии Тунгусского сельского поселения на паводковый период 2017 года в следующем составе:

| Булых Н.В. | - глава поселения, председатель комиссии; | тел. 89246390614 |
| --- | --- | --- |
| Боболева И.И. | - специалист I категории администрации поселения, заместитель председателя комиссии; | тел. 89245336457 |
| Члены комиссии: |  |
| Тарасов Н.Ю. | - старший специалист I категории Мало-Бельского участкового лесничества (по согласованию); | тел. 892470580073 |
| Герасимова Л.Ю. | - заведующая ФАП с.Тунгуска (по согласованию); | тел. 89247092289 |
| Пенькова Л.В. | - заведующая библиотекой, секретарь комиссии | тел. 89246205729 |
| Кириллов А.В. | - депутат Думы поселения, безработный (по согласованию); | тел. 89149330534 |
| Кочнева Г.Н. | - директор МОУ СОШ с.Тунгуска (по согласованию). | тел. 89247108092 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тунгусского

муниципального образования

20.02.2017 № 7

План

привлечения предприятий, учреждений и организаций при возникновении паводков

| №№ пп | Территории сельских поселений | Наименование предприятий, хозяйств | Пункты снабжения продовольствием и предметами первой необходимости | Медицинское обслуживание | Ответственные за состояние общественного порядка | Выделяемая техника, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тунгусское МО | Администрация поселения | ИП Войцешонок Ю.Н. ИП Минченко Н.А. (связь через администрацию поселения) | ФАП с.Тунгуска (Герасимова Л.Ю.) | МО МВД России «Черемховский» Инспектор по моб. работам Бабкин А.В. ДЧ тел. 8(39546) 5-24-10 (по согласованию) | Администрация «УАЗ» таблетка – 1 ед. Образование «УАЗ» таблетка -1 ед. Арендатор Киселёв Ю.В. Трактор «МТЗ-82» – 1 ед. |
| Итого: |  |  |  |  | 3 ед. тех. |

Специалист 1 категории											И.И. Боболева

Приложение № 4

к постановлению администрации

Тунгусского муниципального образования

20.02.2017 № 7

С Х Е М А

взаимодействия руководящего состава и служб на паводковый период в Тунгусском муниципальном образовании на 2017 год

| Председатель КЧС и ПБ, зам.мэра по вопросам жизнеобеспечения Доскальчук С.В. тел.сл. 8 (39546) 5-30-21, | Председатель эвакуационной комиссии, зам.мэра по социальным вопросам Иванова Ф.Б. тел.сл. 8 (39546) 5-25-04, |
| --- | --- |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Тунгусского

муниципального образования

20.02.2017 № 7

С П И С О К

населенных пунктов Тунгусского муниципального образования, из которых предполагается проведение эвакуации населения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь затопления населённого пункта, км2 | Адрес/ количество домов | Проживает людей в зоне затопления, чел. | Сезон возможного подтопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Тунгусское МО (р. Малая Иреть) |
| 1. | с. Тунгуска | 2 | ул. Заречная / 14 | 26 | лето |
| 2. | п. Мото-Бодары | 1,5 | ул. Центральная / 16 | 23 |  |
| Итого за муниципальным образованием: 2 населенных пункта | 3,5 км2 | 30 домов | 49 чел. |  |

Специалист 1 категории							И.И. Боболева

Приложение № 6

к постановлению администрации

Тунгусского

муниципального образования

20.02.2017 № 7

С П И С О К

лодок, имеющихся в индивидуальном пользовании граждан, на территории

Тунгусского муниципального образования

| Населённые пункты | Вид лодки | Количество , ед. | Собственник | Связь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Тунгусское МО |
| с. Тунгуска | Лодка «казанка» с мотором | 3 | Иванов И.Э. Канавалов И.А. Булых Н.В. | Глава поселения Булых Н.В. тел.сл. 892944386584 Специалист по жизнеобеспечению Боболева И.И. |
| Итого за муниципальным образованием: | 3 ед. |  |
| ИТОГО: | 3 ед. |  |

- Лодочных станций на территории

Тунгусского муниципального образования – нет

Специалист 1 категории							И.И. Боболева

Приложение № 7

к постановлению администрации

Тунгусского

муниципального образования

20.02.2017 № 7

П Е Р Е Ч Е Н Ь

эвакуационных органов, развертываемых на территории Тунгусского муниципального образования

при чрезвычайной ситуации обусловленной паводком, наводнением

| № п/п | Наименование эвакуационного органа | База создания, адрес, телефон | Вместимость (номеров, классов, корпусов), чел. | Руководители эвакоприемных комиссий (ФИО, должность, № телефона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эвакуационная комиссия Тунгусского МО | Администрация с. Тунгуска ул.Октябрьская-3 |  | Глава Тунгусского МО Булых Николай Владимирович тел.сл. 89246390614 |
| 2. | Пункт временного размещения № 14 | СОШ с. Тунгуска ул. Октябрьская-40 | 143 | Руководитель Кочнева Галина Николаевна |
| Итого: | 2 пунктов временного размещения | 4372 |  |

Специалист 1 категории											И.И. Боболева

Приложение № 8

к постановлению администрации

Тунгусского

муниципального образования

20.02.2017 № 7

АЛГОРИТМ

доведения информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации обусловленной паводком, наводнением на территории Тунгусского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Время выполнения (мин.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в готовность сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. | Ч+30 | Специалист по жизнеобеспечению Боболева И.И. ОГАУ «Черемховский лесхоз» (по согласованию). |
| 2 | Оповещение населения, работников организаций и предприятий, проживающих и работающих в зоне возможного подтопления. | Ч+30 | Специалист по жизнеобеспечению Боболева И.И. руководители организаций и предприятий. |
| 3 | Приведение в готовность эвакуационных органов. | Ч+120 | Директор МКОУ СОШ с. Тунгуска, специалист по жизнеобеспечению Боболева И.И. |
| 4 | Подготовка автотранспорта для эвакуации населения из зоны возможного подтопления. | Ч+60 | Руководители организаций и предприятий, специалист по жизнеобеспечению Боболева И.И. |
| 5 | Подготовка зданий и сооружений к размещению эвакуационного населения. | Ч+120 | Руководители организаций и предприятий, специалист по жизнеобеспечению Боболева И.И. |
| 6 | Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации. | Ч+120 | Руководители организаций и предприятий, специалист по жизнеобеспечению Боболева И.И. |

Специалист 1 категории							И.И. Боболева

# Text boxes

Онотское МО

Глава

Головкова О.М.

тел.сл. 3-60-13

Голуметское МО

Глава

Лохова В.А.

тел.сл. 4-33-16

Нижнеиретское МО

Глава

Григорьев В.В.

Связь через ЕДДС района 5-32-14

Парфеновское МО

Глава

Кобелев Л.И.

Связь через ЕДДС района 5-32-14

Узколугское МО

Глава

Гоберштейн О.В.

тел.сл. 5-18-02

Бельское МО

Глава

Матайс Д.Э.

тел.сл. 3-60-01

Тунгусское МО

Глава

Булых Н.В.

тел.сл. 89294386584

Тальниковское МО

Глава

Соколов А.А.

тел.сл. 4-20-20

Новостроевское МО

Глава

Казазаев Н.М.

тел.сл. 4-20-19

филиал «Черемховский»

ОАО «ДСИО» Начальник Курилов М.П.

ДДС  тел.сл. 8 (39546) 5-31-44

ЕДДС администрации ЧРМО

тел.факс 8 (39546) 5-32-14,

сот. 89086470121

Швейн О.А.,

Деревин А.В.

Япаров А.М.

Узоликов В.А

Отдел культуры

Начальник отдела

Главина Ю.Д.

тел.сл. 8 (39546) 5-53-90

Отдел образования

Начальник отдела

Шаманова С.К.

тел.сл. 8(39546) 5-52-05

ОГБУЗ

«Черемховская городская больница №1», Ступин Н.Г.

тел.сл. 8 (39546) 5-32-04

ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской области»

Начальник Прохоров И.М.

тел.сл. 8 (39546) 5-61-67,

ЦППС – 01, 112

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Директор Золотухин В.А.

ДДС тел.сл. 8 (39546) 5-62-50, 5-20-67

Роспотребнадзор

начальник Федощева М.Н.

тел.сл. 8(39546) 5-64-70

Отдел по делам ГО и ЧС

Щеголев Е.В.

тел.сл. 8(39546) 5-30-01,

УЖКХ АЧРМО

Начальник Обтовка М.В.

тел.сл. 8(39546) 5-03-91

Черемховский участок ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети»

Начальник Милютин Н.И.

ДДС тел.сл. 8 (39546) 5-53-23, 4-80-29

Прокуратура  г. Черемхово

тел.сл. 8 (39546) 5-24-83

МО МВД России «Черемховский»

Инспектор оперативного направления Труфанов А.В.

ДЧ  тел.сл 8 (39546) 5-24-10, 02

ЦУКС ГУ МЧС России

по Иркутской области

тел.сл. 8 (3952) 20-93-66, 752-921

ОГБУ «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных» Начальник Белобородов А.В.

тел.сл. 8 (39546) 5-62-27

Губернатор Иркутской области

Левченко С.Г.

тел.сл. 8 (3952) 20-06-00, 25-60-36

Мэр района

Побойкин В.Л.

тел.сл. 8 (39546) 5-30-21,

Правительство Иркутской области

Битаров А.С. тел.сл. 8 (3952) 25-65-96