РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Иркутская область Черемховский район**

**Узколугское муниципальное образование**

**Администрация**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.02.2019 № 6

с. Узкий Луг

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие дорожного**

**хозяйства на территории**

**Узколугского сельского поселения»**

**на 2019-2021 годы**

В целях повышения уровня развития дорожного хозяйства с целью формирования социально-экономических условий устойчивого развития Узколугского сельского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узколугского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Узколугского муниципального образования от 13 июля 2018 года № 49, руководствуясь статьями 6, 39, 43, Устава Узколугского муниципального образования, администрация Узколугского муниципального образования

**постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу Узколугского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства на территории Узколугского сельского поселения» на 2019-2021 годы» (прилагается).

2. Главному специалисту администрации Л.В. Чуркиной опубликовать настоящее постановление с приложениями в издании «Узколугский вестник» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в разделе «Поселения района» в подразделе Узколугского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Узколугского муниципального образования О.В. Гоберштейн.

Глава Узколугского

муниципального образования О.В. Гоберштейн

Приложение

к постановлению администрации

Узколугского муниципального

образования от 15.02.2019 № 6

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории Узколугского сельского поселения» на 2019-2021 годы**

**Раздел 1. ПАСПОРТ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Узколугского сельского поселения» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Иркутской области 26.10.2018 года № 771-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | Администрация Узколугского сельского поселения |
| Соисполнители  муниципальной  программы | не предусмотрены |
| Участники  муниципальной  программы | Администрация Узколугского сельского поселения |
| Цель  муниципальной программы | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Узколугского сельского поселения, соответствующей потребностям населения и экономики поселения |
| Задачи  муниципальной  программы | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;  организация безопасного движения транспортных средств и пешеходов;  создание правовых, экономических и организационных основ в сфере дорожного хозяйства |
| Перечень основных мероприятий программы | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения ремонтных и эксплуатационных работ;  Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки реализации  муниципальной  программы | 2019-2021 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 1793,0 тыс. рублей, в том числе:   1. объем финансирования Программы по годам:   2019 год – 590,0 тыс. рублей;  2020 год – 504,3 тыс. рублей;  2021 год – 698,7 тыс. рублей.   1. объем финансирования по источникам:   а) местный бюджет – 1793,0 тыс. рублей, в том числе  2019 год – 590,0 тыс. рублей;  2020 год – 504,3 тыс. рублей;  2021 год – 698,7 тыс. рублей б) областной бюджет – 0 тыс. рублей;  в) федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  г) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые  результаты реализации  муниципальной  программы | Количество отремонтированных дорог – 3,3 км.  Аренда столбов – 45 шт.  Количество приобретенных энергосберегающих светильников – 20 шт.  Количество очищенных дорог – 20,1 км.  Количество дорог в отношении которых проведена оценка и техническая диагностика- 13,4 км. |

# Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Узколугского сельского поселения, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Узколугскогое муниципальное образование находится в 135 км. от областного центра – г. Иркутск. В настоящее время в Узколугском муниципальном образовании 3 населенных пункта, 9 улиц. Протяженность дорог общего пользования местного значения по улицам составляет 6,741 км., из них дорог с гравийным покрытием 4,197 км., асфальтированных дорог 1,844 км., дорог без покрытия 0,7 км.

В 2017-2018 годах автомобильные дороги местного значения и земельные участки под ними были оформлены в муниципальную собственность.

Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Следует отметить проблему несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении. Предупреждающие дорожные знаки установлены не во всех населенных пунктах. Во избежание детского травматизма необходим качественный ремонт (асфальтирование) подъездных дорог к детским учреждениям.

Таким образом, решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере дорожного хозяйства Узколугского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

# Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель программы:

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Узколугского сельского поселения, соответствующей потребностям населения и экономики поселения.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;

организация безопасного движения транспортных средств и пешеходов;

создание правовых, экономических и организационных основ в сфере дорожного хозяйства

**Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы**

Реализация программы предусматривается за счет средств бюджета Узколугского сельского поселения, средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников (Приложение 1 к муниципальной программе).

В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Узколугского сельского поселения, объема субсидий из областного и федерального бюджета, средств из внебюджетных источников.

Общий срок реализации программы: 2019 - 2021 годы.

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Количественные показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности муниципальной программы определяется по формуле:

 ,

где: О – оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности.

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 ,

где: УО – уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого ре­зультата реализации муниципальной программы по каждому из показателей результативности;

К – количество показателей результативности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Муниципальной программе

Узколугского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства

на территории Узколугского сельского

поселения» на 2019-2021 годы

**ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответствен­ный исполни­тель, соис­полнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За весь пе­риод реализа­ции | В том числе по годам | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Узколугского сельского  поселения» на 2019-2021 годы | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Администрация Узколугского сельского поселения | Всего | 1793,0 | 590,0 | 504,3 | | 698,7 | |
| местный бюджет | 1793,0 | 590,0 | 504,3 | | 697,7 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения ремонтных и эксплуатационных работ | Администрация Узколугского сельского поселения | Всего | 952,5 | 259,5 | | 259,3 | | 433,7 |
| местный бюджет | 952,5 | 259,5 | | 259,3 | | 433,7 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источ­ники |  |  | |  | |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Узколугского сельского поселения | Всего | 925,5 | 259,5 | | 259,3 | | 433,7 |
| местный бюджет | 925,5 | 259,5 | | 259,3 | | 433,7 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источ­ники |  |  | |  | |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1  Уличное освещение (оплата коммунальных услуг, приобретение энергосберегающих светильников) | Администрация Узколугского сельского поселения | Всего | 275,0 | 125,0 | 105,0 | | 45,0 | |
| местный бюджет | 275,0 | 125,0 | 105,0 | | 45,0 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 1.2.2. | Мероприятие 2  Аренда столбов | Администрация Узколугского сельского поселения | Всего | 60,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 1.2.3. | Мероприятие 3  Содержание автомобильных дорог в зимний период | Администрация Узколугского сельского поселения | Всего | 360,0 | 120,0 | 120,0 | | 120,0 | |
| местный бюджет | 360,0 | 120,0 | 120,0 | | 120,0 | |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источ­ники |  |  |  | |  | |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования | Администрация Узколугского сельского поселения | Всего | 145,5 | 65,5 | | 0,0 | | 80,0 |
| местный бюджет | 145,5 | 65,5 | | 0,0 | | 80,0 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источ­ники |  |  | |  | |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1  Проведение оценки и диагностики технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Узколугского сельского поселения | Администрация Узколугского сельского поселения | Всего | 145,5 | 65,5 | | 0,0 | | 80,0 |
| местный бюджет | 145,5 | 65,5 | | 0,0 | | 80,0 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источ­ники |  |  | |  | |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Муниципальной программе

Узколугского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства

на территории Узколугского сельского

поселения» на 2019-2021 годы

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показа­теля результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2018 год | Планируемое значение по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Узколугского сельского поселения» на 2019-2021 годы | | | | | |
| 1.  2. | Задача 1 Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения | | | | | |
| Количество отремонтированных дорог | км | - | 0,7 | 1,0 | 1,6 |
| Задача 2. Организация безопасного движения транспортных средств и пешеходов | | | | | |
| Аренда столбов | шт | - | 15 | 15 | 15 |
| Количество приобретенных энергосберегающих светильников | шт. | - | 10 | 10 | 0 |
| Количество очищенных дорог | км. | - | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Количество дорог, в отношении которых проведена оценка и техническая диагностика | км. | - | 6,7 | 0 | 6,7 |