РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Узколугское муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 № 17

с. Узкий Луг

О внесении изменений в постановление

от 24.11.2016 № 113 «Об утверждении

муниципальной программы «Комплексное развитие

систем транспортной инфраструктуры

Узколугского муниципального

образования на 2017–2021 годы

(с перспективой до 2032 года)»

В целях создания условий для развития инфраструктуры Узколугского муниципального образования, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Узколугского муниципального образования от 01.11.2016 № 100 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации программ Узколугского муниципального образования», статьями 6, 36, 43 Устава Узколугского муниципального образования, администрация Узколугского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Узколугского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)», утвержденную постановлением администрации Узколугского муниципального образования от 24.11.2016 № 113 (с изм. от 28.02.2017 № 16, от 27.12.2017 № 99) следующие изменения:

1.1. Строку Паспорта муниципальной целевой программы «Объемы требуемых капитальных вложений  изложить в следующей редакции:

| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования затрат на реализацию программы составляет 6819,9 тыс. руб., из них: 2017год – 670,5 тыс.руб, 2018 год – 518,1 тыс.руб, 2019 год – 397,9 тыс.руб. 2020 год – 402,5 тыс. руб.; 2021 год – 402,5тыс. руб.; 2022 год – 2026 года – 2012,5 тыс. руб.; 2027 год – 2032 года – 2415,0 тыс. руб. Финансирование из бюджета Узколугского муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| --- | --- |

»

1.2. В разделе 2 программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Узколугского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)» таблицу 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 5 программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Узколугского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)» таблицу 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе 6 программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Узколугского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)» таблицу 5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе 6 программы таблицу 6 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.6. В разделе 6 программы таблицу 7 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

2. Администрации Узколугского муниципального образования:

2.1. внести в оригинал постановления администрации Узколугского муниципального образования от 24.11.2016 № 113 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Узколугского муниципального образования на 2017–2021 годы (с перспективой до 2032 года)» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.

2.2. опубликовать настоящее постановление в издании «Узколугский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Узколугского муниципального образования О.В. Гоберштейн.

И.о. главы Узколугского

муниципального образования							Л.В. Чуркина

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Узколугского сельского поселения.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | покрытие автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Узкий Луг |
| 1 | от пересечения с областной дорогой Узкий Луг – «Усолье-Белореченский -Мишелевка-Михайловка»до МТФ | 0,221 | асфальтовая |
| 2 | ул. Центральная от пересечения с областной автодорогой «Подъезд к с. Узкий Луг» до жилого дома №146 | 1,055 | гравийное |
| 3 | ул. Береговая, от пересечения с областной автодорогой «Подъезд к с. Узкий Луг» до пересечения с ул. Центральная | 1,579 | гравийное |
| 4 | ул. Луговая | 0,1 | грунтовая |
| 5 | ул. Нагорная, от земельного участка № 1а (ФАП) до пересечения с областной автодорогой «Подъезд к с .Узкий Луг» | 0,748 | асфальтовая |
|  | Итого: | 3,703 |  |
| д. Худорожкина |
| 1 | ул. Садовая | 0,428 | гравийное |
| 2 | ул. Комсомольская | 0,600 | гравийное |
| 3 | ул. Школьная, от жилого дома № 1А до жилого дома № 29 | 0,575 | гравийное |
| 4 | ул. Колхозная | 0,701 | асфальтовая |
| 5 | Переулок на ул. Школьную | 0,232 | гравийная |
|  | Итого: | 2,536 |  |
| заимка Нижняя Иреть |  |
| 1 | ул. Набережная | 0,2 | песчаная |
|  | Итого: | 0,2 |  |
| ВСЕГО: | 6,439 |

Таблица 4. План ремонта и строительства автодорог общего пользования местного значения на 1 очередь и расчетный срок.

| Населенный пункт | Наименование автодороги | Ед. изм. | Кол-во | Ремонт 1 оч. 2017-2021 г.г. | Строительство 1 оч. 2017-2021 г.г. | Расч. срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от пересечения с областной дорогой Узкий Луг – «Усолье-Белореченский -Мишелевка-Михайловка»до МТФ | км | 0,221 |  |  | 0,221 |
|  | ул. Центральная от пересечения с областной автодорогой «Подъезд к с. Узкий Луг» до жилого дома №146 | км | 1,055 | 1,055 |  |  |
|  | ул. Береговая, от пересечения с областной автодорогой «Подъезд к с. Узкий Луг» до пересечения с ул. Центральная | км | 1,579 |  |  | 1,579 |
|  | ул. Луговая | км | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | ул. Нагорная, от земельного участка № 1а (ФАП) до пересечения с областной автодорогой «Подъезд к с .Узкий Луг» | км | 0,748 | 0,748 |  |  |
| д. Худорожкина | ул. Садовая | км | 0,428 |  |  | 0,428 |
|  | ул. Комсомольская | км | 0,600 |  |  | 0,600 |
|  | ул. Школьная, от жилого дома № 1А до жилого дома № 29 | км | 0,575 | 0,575 |  |  |
|  | ул. Колхозная | км | 0,701 | 0,701 |  |  |
|  | Переулок на ул. Школьную | км | 0,232 | 0,232 |  |  |
| З. Нижняя Иреть | ул.Набережная | км | 0,200 |  |  | 0,200 |
| Итого: | км | 6,429 | 3,411 |  | 3,028 |

Приложение 1

к Постановлению администрации

Узколугского муниципального образования

от 30.03.2018. № 17

Таблица 5 – Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети Узколугского муниципального образования.

| № п/п | Наименование финансируемых мероприятий | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Количество | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало (год) | Окончание (год) |  |  | на весь период 2017-2032 г.г. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; - устройство пешеходных тротуаров; - содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом; - установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2032 |  | 6,4 | 4123,5 | 0,0 | 243,1 | 272,9 | 277,5 | 277,5 | 1387,5 | 1665,0 |
| 2. | - постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Узколугского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них | выполнение обязательств по оформлению прав собственности | 2017 | 2032 |  |  | 107,3 | 77,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2032 |  |  | 712,9 | 37,9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 225,0 | 270,0 |
| 4 | Аренда столбов | Безопасность движения | 2018 | 2032 |  |  | 300,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 120,0 |
| 5 | Межбюджетные трансферты | Повышение качества улично- дорожной сети |  |  |  |  | 555,1 | 555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Проведение оценки и диагностики технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Узколугского сельского поселения | Безопасность движения | 2018 | 2032 |  | 6,4 | 900,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | 360,0 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог в зимний период - очистка дорожного полотна от снега - удаление снежных валов - устранение зимней скользкости и т.д. | Безопасность движения | 2018 | 2032 |  | 6,4 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 6,2 | 6819?0 | 670,5 | 518,1 | 397,9 | 402,5 | 402,5 | 2012,5 | 2415,0 |

Приложение 2

к Постановлению администрации

Узколугского муниципального образования

от 30.03.2018. №  17

Таблица 6. Распределение объема инвестиций на период реализации Программы развития транспортной инфраструктуры Узколугского муниципального образования, тыс. руб.

| № | Виды работ | Инвестиции на реализацию программы по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 -2026 | 2027-2032 | всего |
| 1. | Ремонт и строительство дорожной сети | 0,0 | 243,1 | 272,9 | 277,5 | 277,5 | 1387,0 | 1665,0 | 4123,5 |
| 2. | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Узколугского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них. | 77,5 | 30,0 |  |  |  |  |  | 107,3 |
| 3 | Уличное освещение | 37,9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 225,0 | 270,0 | 712,9 |
| 4 | Аренда столбов | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 120,0 | 300,0 |
| 5 | Межбюджетные трансферты | 555,1 |  |  |  |  |  |  | 555,1 |
| 6 | Проведение оценки и диагностики технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Узколугского сельского поселения | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | 360,0 | 900,0 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог в зимний период - очистка дорожного полотна от снега - удаление снежных валов - устранение зимней скользкости и т.д. | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| Итого: | 670,5 | 518,1 | 397,9 | 402,5 | 402,5 | 2012,5 | 2415,0 | 6819,0 |

Приложение 3

к Постановлению администрации

Узколугского муниципального образования

от 30.03.2018 № 17

Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы, тыс. руб.

| № | Наименование работ | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | в т.ч. федеральный бюджет | в т.ч. бюджет областной | в т.ч. местный бюджет | в т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и строительство дорожной сети |  |  |  | 4123,5 |  |
| 2. | Постановка на государственный кадастровый учет и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Узколугского муниципального образования и земельные участки под ними, сооружений на них. |  |  |  | 107,3 |  |
| 3 | Уличное освещение |  |  |  | 712,9 |  |
| 4 | Аренда столбов |  |  |  | 300,0 |  |
| 5 | Межбюджетные трансферты |  |  |  | 555,1 |  |
| 6 | Проведение оценки и диагностики технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Узколугского сельского поселения |  |  |  | 900,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог в зимний период - очистка дорожного полотна от снега - удаление снежных валов - устранение зимней скользкости и т.д. |  |  |  | 120,0 |  |